Wejherowo, dnia 15.03.2024 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY  WEJHEROWO W OKRESIE  MIĘDZYSESYJNYM OD  17 LUTEGO 2024 r.  DO  15 MARCA 2024 r.

Z zakresu inwestycji, drogownictwa, gospodarki komunalnej:

- W dniu 27.02.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Wejherowo z podziałem na 4 części”:

Część 1 – Dokumentacja projektowa budowy drogi do Gościcina Zielony Dwór wraz z obiektem mostowym.  Złożono 2 oferty

Część 2 – Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem ul. Klonowej w Bolszewie.  Złożono 3 oferty

Część 3 – Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Lipowej w Kąpinie.  Złożono 3 oferty

Część 4 – Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Robakowskiej w Gościcinie. Złożono 3 oferty

Trwa badanie i ocena ofert.

- W dniu 05.03.2024 r. ogłoszono postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na „Odwodnienie oraz utwardzenie płytami IOMB dróg w miejscowości Gowino – Etap II”:

Termin składania ofert ustalono na dzień 22.03.2024 r.

Termin realizacji ustalono na 4 miesiące od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

- W dniu 08.03.2024 r. ogłoszono postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na „Utworzenie strefy rekreacyjnej w miejscowości Kniewo poprzez budowę sceny letniej, wiaty grillowej oraz siłowni zewnętrznej”:

Termin składania ofert ustalono na dzień 25.03.2024 r.

Termin realizacji ustalono na 6 tygodni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Zadanie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Bursztynowy Pasaż” do kwoty w wysokości 126 853,00 zł, jednak nie wyższej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

- W dniu 08.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na „Przebudowę ulicy Świerkowej w m. Łężyce”.  Złożono 6 ofert

Trwa badanie i ocena ofert.

- W dniu 08.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na „Budowę zbiornika wody pitnej wraz z siecią wodociągową przy stacji uzdatniania wody na działce nr 672, obręb Kąpino, gmina Wejherowo Przebudowę ulicy Świerkowej w m. Łężyce”

Złożono 10 ofert    Trwa badanie i ocena ofert.

- W dniu 11.03.2024 r. zawarto umowę na „Prowadzenie i organizację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Wejherowo – PSZOK północny”

Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., 84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 1   Wartość umowy:  92 890,13 zł brutto

Termin realizacji: 3 miesiące do dnia zawarcia umowy tj. do dnia 11.06.2024 r.

- W dniu 12.03.2024 r. zawarto umowę na „Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu 19 osobowego dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami wraz z opcją”

Wykonawca: TRUCK IMPORT-EXPORT WYNAJEM Sp. z o.o., 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 43/201

Wartość oferty najkorzystniejszej:  432 960,00 zł brutto

Termin realizacji: 100 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 20.06.2024 r.

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”- obszar D na kwotę do 330 000,00 zł, jednak nie wyższej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

- W dniu 15.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na „Remont drogi Zbychowo – Reszki”  Złożono 2 oferty

Trwa badanie i ocena ofert.

- W dniu 13.02.2024 r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały wysłane 2 wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego:

- wniosek pn. „ Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Głównej i ul. Szkolnej w Bolszewie oraz na ul. Wejhera w Orlu”

Wartość szacunkowa zadania 117.996,00 zł

Wysokość dofinansowania 100.000,00 zł

Wkład własny 17.996,00 zł.

Termin zakończenia zadania 31.12.2024 r. pod warunkiem przyznania środków finansowych.

- wniosek pn. „Poprawa bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych na ul. Drzewiarza w Gościcinie oraz na jednym przejściu dla pieszych na ul. Parkowej w Kąpinie”

Wartość szacunkowa zadania 54.781,00 zł

Wysokość dofinansowania 54.781,00 zł

Wkład własny 0,00 zł

Termin zakończenia zadania 31.12.2024 r. pod warunkiem przyznania środków finansowych.

Środki finansowe pochodzą z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” cel szczegółowy nr 1: Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

- W dniu 23.02.2024 r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  został wysłany wniosek o dofinansowanie pn. „Edukacja profilaktyczna w zakresie zwalczania przestępczości wśród młodzieży, alkoholizmu wśród rodzin oraz wykluczenia osób starszych z życia społecznego”.

Środki finansowe pochodzą z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” cel szczegółowy nr 2: Podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

Wniosek zakłada stworzenie 3 filmów edukacyjnych.

Wartość szacunkowa zadania 75.580,00 zł

Wysokość dofinansowania 74.580,00 zł

Wkład własny 1.000,00 zł

Termin zakończenia zadania 31.12.2024 r. pod warunkiem przyznania środków finansowych.

- W dniu 28.02.2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego zostały wysłane 2 wnioski o dofinansowanie projektu inwestycyjnego wraz z projektem miękkim z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- wniosek pn. „ Budowa przedszkola publicznego w Gościcinie”

Środki finansowe pochodzą z Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027. Działanie 06.01. Infrastruktura edukacji przedszkolnej

Wartość kosztorysowa zadania 14.614.074,50 zł

Wysokość kosztów kwalifikowalnych 5.882.352,94 zł

Wysokość dofinansowania 5.000.000,00 zł

Wkład własny 9.614.074,50 zł

Termin zakończenia zadania 31.07.2026 r.

- wniosek pn. „Rozwijamy skrzydła w nowym publicznym przedszkolu w Gościcinie”.

Środki finansowe pochodzą z Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027. Działanie 05.07. Edukacja przedszkolna

Projekt zakłada utworzenie miejsc w przedszkolu, zakup wyposażenia oraz zatrudnienie kadry.

Wartość szacunkowa zadania 5.232.447,10 zł

Wysokość dofinansowania 5.882.352,94 zł

Wkład własny 523.244,71 zł

Termin zakończenia zadania 31.07.2026 r.

- W dniach 11.03.2024 r., 12.03.2024 r., 14.03.2024 r. zostały wysłane 3 wnioski o dofinansowanie zadań z programu grantowego „Wzmocnij Swoje Otoczenie” finansowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne:

- wniosek dotyczący zakupu i montażu zadaszonej wiaty rowerowej dla uczniów SP w Orlu oraz zakup i montaż stacji naprawczej dla rowerów przy strefie rekreacyjnej (przystani kajakowej) w Orlu,

Wartość szacunkowa zadania 26.539,00 zł

Wysokość dofinansowania 24.000,00 zł

Wkład własny 2.539,00 zł

- wniosek dotyczący zakupu i montażu huśtawki z gondolą dostosowanej dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim w ArtParku w Bolszewie, na wniosek uczniów SP w Bolszewie

Wartość szacunkowa zadania 26.000,00 zł

Wysokość dofinansowania 24.000,00 zł

Wkład własny 2.000,00 zł

- wniosek dotyczący utworzenia trzech zielonych, ekologicznych przystanków przy SP w Gowinie, SP w Bolszewie i SP w Gościcinie,

Wartość szacunkowa zadania 25.000,00 zł

Wysokość dofinansowania 24.000,00 zł

Wkład własny 1.000,00 zł

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego: „Wykonanie oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie Gminy Wejherowo”,

Wykonawca - Konsorcjum firm: El Professional Sp. z o.o. ul. Zielona 2, 84-242 Kębłowo,

Amel Sp. z o.o. ul. Malinowa 6, 84-252 Góra

| Wartość umowy | Kwota wykonanych robót na dzień 29.02.2024 |
| --- | --- |
| 10 578 000,00 zł | 6 168 000,00 zł (58,31%) |

| L.p. | Miejscowość | Ulica | Numer projektu | Wartość brutto | RAZEM 2023+2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bieszkowice | Brzozowa | GWE-403/13 | 17 929,97 zł | 17 000,00 zł |
| 2 | Bieszkowice | Podgórna | GWE-720/16 | 75 027,77 zł | 73 000,00 zł |
| 3 | Bieszkowice | Leśna | GWE-802/18 | 17 929,97 zł | 17 000,00 zł |
| 4 | Bieszkowice | Nad stawami | GWE-721/16 | 86 497,72 zł | 84 200,00 zł |
| 5 | Bieszkowice | Słoneczna | GW-109/11 | 11 608,43 zł | 10 800,00 zł |
| 6 | Bieszkowice | Wolności | GWE-04/19 | 99 923,87 zł | 98 000,00 zł |
| 7 | Bolszewo | Błękitna | GWE-11/19 | 128 278,86 zł | 123 000,00 zł |
| 9 | Bolszewo | Klonowa | GW-05/2021 | 239 853,02 zł | 235 000,00 zł |
| 10 | Bolszewo | Parkowa | GWE-717/16 | 18 812,09 zł | 18 000,00 zł |
| 11 | Bolszewo | Polna | GW-02/2021 | 63 395,58 zł | 60 000,00 zł |
| 13 | Bolszewo | Słoneczna | brak | 376 858,31 zł | 372 000,00 zł |
| 15 | Bolszewo | Św. Huberta | GWE-602_14_15 | 251 220,85 zł | 247 000,00 zł |
| 16 | Bolszewo | Torowa | GWE-05/19 | 100 493,16 zł | 96 000,00 zł |
| 18 | Bolszewo | Wodna (park) | GW-401/14 | 178 788,06 zł | 170 000,00 zł |
| 23 | Gościcino | Brzozowa | GWE-07/19 | 359 679,48 zł | 330 000,00 zł |
| 24 | Gościcino | Bursztynowa | GWE-01/19 | 143 844,20 zł | 141 000,00 zł |
| 25 | Gościcino | Dożynkowa | …/P/07 | 200 551,01 zł | 197 000,00 zł |
| 26 | Gościcino | Dworska | GW-405/13 | 242 334,97 zł | 239 000,00 zł |
| 27 | Gościcino | Kasztelańska | …/P/10 | 153 043,16 zł | 150 000,00 zł |
| 28 | Gościcino | Kopernika | GW-03/2021 | 106 081,56 zł | 104 000,00 zł |
| 29 | Gościcino | Rumiankowa | GWE-610_14_15 | 79 992,91 zł | 77 000,00 zł |
| 30 | Gościcino | Ziemska | GW-406/13 | 297 098,86 zł | 294 000,00 zł |
| 33 | Gowino | Osiedlowa | GWE-714/16 | 201 401,55 zł | 142 000,00 zł |
| 36 | Gowino | Równa | GWE-805/18 | 362 716,18 zł | 358 000,00 zł |
| 37 | Gowino | Różana | GW-04/2021 | 514 634,72 zł | 470 000,00 zł |
| 39 | Gowino | Świerkowa | GWE-03/19 | 263 512,14 zł | 260 000,00 zł |
| 41 | Gowino | Zachodnia | GWE-02/19 | 274 258,97 zł | 272 000,00 zł |
| 43 | Góra | Derdowskiego | GWE-603_14_15 | 40 411,32 zł | 39 000,00 zł |
| 44 | Góra | Kaszubska | GWE-710/16 | 99 410,47 zł | 98 000,00 zł |
| 45 | Góra | Malinowa | GWE-10/19 | 87 780,94 zł | 83 000,00 zł |
| 46 | Góra | Piaskowa | GWE-711/16 | 139 508,75 zł | 136 500,00 zł |
| 47 | Góra | Pomorska | brak | 72 545,22 zł | 69 000,00 zł |
| 48 | Góra | Irysowa i przyległe | …/P/10 | 45 569,89 zł | 43 000,00 zł |
| 49 | Góra | Słowińska | brak | 144 799,07 zł | 141 500,00 zł |
| 50 | Góra | Sosnowa | GW-115/11 | 59 014,38 zł | 57 500,00 zł |
| 52 | Góra | Żonkilowa | GWE-601_14_15 | 162 552,45 zł | 159 000,00 zł |
| 63 | Nowy Dwór Wejherowski | Osiedlowa | GW-108/11 | 118 263,84 zł | 115 000,00 zł |
| 70 | Sopieszyno | Jarzębinowa | GW-106/11 | 21 080,45 zł | 20 000,00 zł |
| 71 | Sopieszyno | Leśna | GWE-06/19 | 258 340,41 zł | 240 000,00 zł |
| 72 | Sopieszyno | Modrzewiowa | GWE-606_14_15 | 47 845,87 zł | 45 000,00 zł |
| 73 | Sopieszyno | Świerkowa | GWE-606_14_15 | 92 486,04 zł | 60 000,00 zł |
| 77 | Zbychowo | Grabowa | GWE-12/19 | 307 615,46 zł | 206 500,00 zł |

- Podpisano umowę z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Wejherowo. Przyznana kwota na rok 2024: 20 000,00zł brutto.

- Zawarto umowę na utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach wojennych położonych na terenie gminy Wejherowo, tj. Piaśnica, Biała i Łężyce na okres od 15.03.2024 – 16.12.2024r. Wykonawca: Spółdzielnia Usług Wielobranżowych w Rumi, ul. Grunwaldzka 33, 84-230 Rumia. Koszt: 31 491,00 zł brutto.

- Podpisano umowę z firmą ELKAM Energetyka Sp. z o.o. z Rumii na wykonanie robót branży elektrycznej związanych z połączeniem sieci oświetleniowej w Górze od ul. Pomorskiej do ul. Leszczynowej wraz z wymianą 3 słupów betonowych Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z oprawami sodowymi na nowe gminne słupy stalowe z oprawami typu LED. Termin do 23.04.2024 r. Wartość 37.700,00 zł brutto

- Naprawiono osuniętą skarpę rowu w pasie ul. Jeziornej w Kniewie. Wykonawca- Usługi Przewozowe Piotr Naczk. Wartośc 8 610,00 zł brutto

- Zlecono pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania polegającego na remoncie drogi Zbychowo- Reszki. Firma RedRoad Bartosz Waczyński. Wartość 8 610,00 zł brutto.

- Wykonano utwardzenie pod wiatę autobusową na przystanku w miejscowości Bieszkowice, zgodnie z dokumentacja projektową. Wykonawca- Firma GROTH. Wartość 25 000,00 zł brutto.

- Wyburzono istniejącą betonową wiatę autobusową w miejscowości Zbychowo- przystanek Kurniki oraz wykonano nową nawierzchnie z kostki betonowej pod nową wiatę.

- Wykonano 2 studnie chłonne Dn 2000 głębokości 3m wraz z przykanalikami i wpustami. Jedną w pasie ul. Irysowej w Gościcinie, drugą w pasie ul. Irysowej w Górze. Powyższe podyktowane zostało brakiem możliwości zagospodarowaniu wód opadowych i zalewaniem okolicznych posesji. Wykonawca- Usługi Przewozowe Piotr Naczk. Wartość 54 120,00 zł brutto.

- Zlecono wykonanie następujących projektów zmiany stałych organizacji ruchu:

- ul. Kaszubska w Zbychowie- wyznaczenie nowych 2 przejść dla pieszych. W obrębie skrzyżowania z ul. Źródlaną oraz w obrębie przystanku „kurniki”,

- ul. Kazimierza Grubby w Gościcinie- Wyznaczenie nowego wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie zjazdów na ul. Architektów i Inżynierów,

- ul. Drzewiarza w Gościcinie- demontaż istniejących progów zwalniających na wysokości nr 16 oraz wyniesienie istniejącego przejścia dla pieszych w na wysokości nr 19,

- ul. Zamostna w Orlu- wyznaczenie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Wejhera.

Wykonawca: Projekty i Usługi Drogowe Patrycjusz Kamińki. Wartość 7 995,00 zł brutto.

- Zlecono i zamontowano trzy wiaty autobusowe w miejscowościach:

- Orle ul. Szkolna (szt. 1), wartość brutto 11 193,00zł

- Bieszkowice (szt.1), wartość brutto 6 765,00zł

- Zbychowo – przystanek Kurniki (szt.1),wartość brutto 6 888,00zł

Wykonawca: firma GOLTMAR

Z zakresu  inżynierii  środowiska i gospodarki odpadami:

- Podczas kontroli liczby osób wykazanych w deklaracjach i złożonych deklaracji wprowadzono do systemu lub skorygowano 15 deklaracji dla 28 nowych osób.

- W okresie międzysesyjnym wprowadzono 167 deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowania odpadami.

- W ramach ściągania zaległych należności wystawiono 52 tytuły wykonawcze oraz wydano 46 informacji o zarachowaniu zaległych wpłat..

- W miesiącu lutym zaksięgowano na konta związane z odpadami kwotę 880.000,00 zł. Jest to o blisko 100.000,00 zł więcej niż w 2023 r. Oznacza to, że rośnie liczba osób wykazanych w deklaracjach – są to nowi mieszkańcy, jak też dopisywani do systemu z kontroli.

- Przypominamy, że w przypadku korzystania z ulgi za kompostowanie, a następnie zawiezienia odpadów zielonych do PSZOK-u można stracić ulgę na 6 miesięcy. W okresie międzysesyjnym były to 2 takie sytuacje. Nie mieszkając w Gminie Wejherowo również nie można korzystać z PSZOK-ów. Wykryto 2 takie przypadki.

- Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mamy obowiązek kontroli wszystkich przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami. W okresie międzysesyjnym skontrolowano 56 przedsiębiorców, co do konieczności posiadania umów i prowadzenia segregacji i przedstawili oni 8 prawidłowych umów. Kolejnych 8 przedsiębiorców zawarło stosowne umowy lub zmienili je  na wywóz odpadów łącznie z segregacją.

- Sukcesywnie wpływają deklaracja o posiadanym źródle ciepła, których wprowadzono do systemu 48.

- Bardzo dużym sukcesem skończyła się inicjatywa otwarcia dodatkowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w EKOFABRYCE, do którego od półtora roku mieszkańcy Gminy Wejherowo mogą dostarczać odpady selektywnie zebrane.  Tylko w lutym było to aż 214 osób – dla porównania w PSZOK-u południowych w Eko Dolinie było to 56 osób.  W tej sytuacji już po 13 miesiącach wyczerpaliśmy szacowaną wartość umowy. W wyniku negocjacji zawarto umowę na okres kolejnych 3 miesięcy i będzie konieczne rozpisanie nowego przetargu.

- W zakresie dofinansowań do inwestycji z zakresu ochrony środowiska – tylko od 1 lutego wpłynęło przeszło 40 wniosków. Dla porównania w całym ubiegłym roku było to 30 wniosków.  Są one sukcesywnie rozpatrywane i przygotowywane są umowy. Dzięki zwiększeniu na poprzedniej sesji kwoty na wymianę pieców spodziewamy się, że dofinansujemy nie mniej niż 55 inwestycji.

- Kontrole szamb i POŚ:

- wysłano wezwania do kontroli do właścicieli kolejnych nieruchomości (zgodnie z Planem kontroli) - Gowino cz. 3 (59 szt.), Gowino cz. 4 (70 szt.), Gowino cz. 5 (64 szt.)

- przeprowadzono 71 kontroli (liczba końcowych protokołów kontroli). Narastająco, liczba zakończonych kontroli  w roku 2024 wynosi 119 - stan na 29.02.2024r.

- ilość POŚ w gminnej ewidencji – 284 szt. (bilans + 13 „ujawnionych” POŚ -  stan na dzień 29.02.2024r.

Z zakresu  oświaty :

- Przygotowano nowe  wymiary uposażenia dla dyrektorów placówek oświatowych. Na podstawie rozp. MEiN z dnia 19.02.2024 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,  wynagrodzenie to wzrosło o 30%, a dla nauczycieli początkujących o 33%. Wszystkie placówki z dniem 1 marca wypłaciły wynagrodzenia nauczycielom wg nowych stawek i większość też z wyrównaniem od stycznia.

- MEiN uruchomiło dodatkowe środki finansowe Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota w wysokości: 114.808 zł to kolejna rata za okres od 01-31.01.2024 r.

- Na podstawie informacji przesłanej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie o nieprawidłowym działaniu żłobka w Bolszewie przy ul. Leśnej 56 – wysłano do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia polegającego na tym, że w nieustalonym okresie czasu, wykonywana jest działalność gospodarcza polegającą na prowadzeniu żłobka bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, tj. do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Wejherowo.

- Od marca został wpisany do rejestru nowy żłobek – ABC Montesorri w Orlu.

- Przekazano dotacje celowe do niepublicznych placówek oświatowych (9 przedszkoli, 2 punktów przedszkolnych, niepublicznej szkoły podstawowej, 1 publicznego przedszkola oraz 3 żłobków)  na miesiąc luty 2024 r.:

- niepubliczne przedszkola oraz przedszkole publiczne MEGAMOCNI  - 766 391,78  zł

- niepubliczne punkty przedszkolne -    26 196,42  zł

- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego –  61 329,73  zł

- niepubliczne żłobki – 12 800,00 zł.

- Podpisano umowę z Powiatem Wejherowskim w związku z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Wejherowo na zadania z zakresu kultury- 7.000,00 zł – Konkurs Fotograficzny, plener malarsko- rzeźbiarski oraz kultury fizycznej – 4.000,00 zł – Bieg Piaśnicki.

- Z dniem 1 marca b.r. uruchomiono system elektronicznych rekrutacji do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wnioski można składać do 22 marca do godz. 15.00.

- Na dzień 14.03.2024 r. wpłynęło 349 wniosków w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo.

Z zakresu kultury, promocji i sportu:

- Podpisano 12 umów ze stowarzyszeniami, którym przyznano dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku:

- Stowarzyszenie Sportów Walki – zadanie publiczne pt. „ Krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez naukę karate”,

- Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy” – zadanie publiczne pt. „Warsztaty wrotkarskie”,

- WAPN Błękitni Wejherowo – zadanie publiczne pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej”,

- WAPN Błękitni Wejherowo  – zadanie publiczne pt. „Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wejherowo w Kąpinie 2024”,

- Eco - Kąpino  – zadanie publiczne pt. „Aktywnie i zdrowo żegnamy wakacje”,

- Eco – Kąpino – zadanie publiczne pt. „IV Bieg, marsz i przejazd z okazji Odzyskania Niepodległości”,

- WKS Gryf Wejherowo – zadanie publiczne pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej”

- Fundacja Samoobrona Świadomość – zadanie publiczne pt. „Moja bezpieczna droga do domu. Nauka i wskazówki z zakresu samoobrony dla dzieci i młodzieży”,

- Morskie Towarzystwo Tenisowe – zadanie publiczne pt. „XI Tenisowe Mistrzostwa Morskie OTK U12 2024”,

- Morskie Towarzystwo Tenisowe – zadanie publiczne pt.„Wychowajmy mistrzów tenisa – wsparcie szkolenia dla dzieci”,

- Morskie Towarzystwo Tenisowe – zadanie publiczne pt. „Małe Stolemy – cykl turniejów tenisowych dla dzieci”,

- Klub Szachowy Biało – Czarni Bolszewo – zadanie publiczne pt.„Turniej Szachowy KSz Biało – Czarni Bolszewo”.

- Podpisano  umowę ze stowarzyszeniem, któremu  przyznano dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024 roku:

- Pozytywne Kąpino – zadanie publiczne pt. „Warsztat dla dzieci i młodzieży”.

- Podpisano 3 umowy ze stowarzyszeniami, którym przyznano dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu kultur, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku:

- Eco Kąpino – Koło Powiatowe w Wejherowie – zadanie publiczne pt. „Niech się ucieszy Mikołaj Święty tak rzadko ktoś mu przynosi prezenty”,

- Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie – zadanie publiczne pt. „Dbamy o miejsca pamięci i kultu religijnego”,

- Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie – zadanie publiczne pt. „Poznajcie folklor, kulturę oraz tradycje kulinarne Kaszub”.

- Udzielono wsparcia  finansowego, rzeczowego oraz organizacyjnego na  następujące wydarzenia sportowo – rekreacyjne:

- Opłacono wpisowe za udział siatkarskiej reprezentacji gm. Wejherowo w IX Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet Mazury Cup 2024 na hali sportowej Centralnego Ośrodka Sportu i Przygotowań Olimpijskich w Giżycku,

- Zakupiono sprzęt treningowy (pachołki, stożki, tyczki, drabinki koordynacyjne, płotki, słupki) na zajęcia piłki ręcznej w ramach programu profilaktycznego „Wybieram piłkę ręczną”. Zajęcia dla dziewcząt i chłopców z klas 4-6 odbywają się we wtorki i czwartki na sali sportowej przy SP nr 1 w Bolszewie,

- Odbyły się następujące wydarzenia sportowe:

- Turniej Piłki Nożnej Dla Dzieci – rocznik 2016/2017 pt.  „Zakończenie Sezonu Halowego” na hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie,

- „Halowa Liga Piłki Nożnej Gminy Wejherowo – sezon 2023/2024” rozgrywana na hali widowisko – sportowej w Bolszewie,

- Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej (r.2009/2010) w Piłce Ręcznej Dziewcząt  i Chłopców na hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie,

- Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej (r.2009/2010) w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców na hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie,

- Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej (r.2009/2010) w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców w Koszykówce na sali sportowej SP nr 1 w Bolszewie

- Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej (r. 2009/2010) w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców na hali sportowej przy SP nr 1 w Bolszewie

- Gminne Igrzyska Dzieci (r. 2011 i młodsi) w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców na hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie

- Nadchodzące wydarzenia sportowe przy udziale Gminy Wejherowo:

- Otwarte Mistrzostwa Gminy Wejherowo w Szachach Szybkich: 23.03.2024r.

- Bieg Zajączka: 24.03.2024r.

- XVI Bieg Piaśnicki: 13.04.2024r.

- Gminne Igrzyska Dzieci w Dwa Ognie Usportowione: 10-11.04.2024r.

- W dniu 2 marca w hali widowiskowo-sportowej w Bolszewie odbyło się gminne spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W trakcie wieczoru Radni Gminy wręczyli Paniom symboliczne tulipany. Gwiazdą wieczoru był kabaret pod „Wyrwigroszem”. Po występie uczestnicy mogli skosztować tortu zamówionego specjalnie na tę okazję.

- W dniu 9 marca w przychodni Starmed w Gościcinie, odbyła się „Biała Sobota”, w ramach której zarówno kobiety jak i mężczyźni mogli skorzystać z bezpłatnych badań. Chętni mogli skorzystać z badania USG prostaty, układu moczowego, badanie krwi PSA, zaś u kobiet USG piersi i węzłów chłonnych oraz prenatalne.

- W niedzielę 10 marca, w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gościcinie, odbył się Koncert Wielkopostny w ramach obchodów 90-lecia Gminy Wejherowo. Widzowie mieli możliwość wysłuchania utworów o charakterze kontemplacyjnym autorstwa  F. Chopina, W.A. Mozarta oraz S. Moniuszki.

- W dniu 15 marca w świetlicy wiejskiej w Łężycach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Wójt podziękował wszystkim Sołtysom za pracę i zaangażowanie w codzienne sprawy mieszkańców. Była to także okazja do złożenia gratulacji nowo wybranym Sołtysom – Pani Longinie Ruszewskiej (Zamostne) oraz Panu Dawidowi Witzling (Pętkowice)

Z zakresu zespołu zarządzania kryzysowego:

- W terminie od dnia 12 stycznia 2024 roku do dnia 9 marca 2024 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie odbyło się szkolenie podstawowe strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie ukończyło 5 strażaków, w tym z OSP Gniewowo – 3 osoby, OSP Bolszewo  - 1 osoba, OSP Gościcino – 1 osoba. Strażacy uzyskali uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zwiększając potencjał sił operacyjnych jednostek ochrony przeciwpożarowej Gminy Wejherowo.

- Wystawiono 2 decyzje administracyjne w sprawie przeznaczenie osób do wykonania świadczeń osobistych w ramach uzupełnienia doraźnych potrzeb, planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na rzecz obrony.

- W okresie od 16 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r. wpłynęło 7 wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w tym kart osoby przyjętej do zakwaterowania  20. Ogólnie od początku obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wpłynęło do tut. Urzędu 655 wniosków, kart 2131.

Wypłacono 2 559 280,00 zł.

Z zakresu   spraw  obywatelskich:

- Na pisemny wniosek udostępniono dane osobowe:

- z Rejestru PESEL – 14 osób,

- z Rejestru Mieszkańców – 3 osób,

- z dokumentacji dowodowej – 3 osób (8 dokumentacji);

- Przyjęto 215 wniosków o wydanie dowodu osobistego, w tym 19 za pośrednictwem platformy ePUAP).

- Wydano 230 dowodów osobistych.

- Unieważniono 182 dowody osobiste.

- Przyjęto:

- 19 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, w wyniku czego wydano 14 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego z urzędu,

- 229 wyprodukowanych dowodów osobistych,

- 1 dowód osobisty odnaleziony przez osoby trzecie, bądź osobę, której dowód dotyczy,

- 2 zgłoszenia dot. nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (tzw. kradzież tożsamości).

- Wydano 4 zawiadomienia o pozostawieniu wniosku o wydanie dowodu osobistego bez rozpoznania, który został przesłany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, natomiast w terminie 30 dni od złożenia wniosku wnioskodawca nie zgłosił się do urzędu, celem złożenia odcisków palców i odwzorowania podpisu własnoręcznego.

- Dokonano 130 wpisów do Rejestru Danych Kontaktowych.

- Dokonano zastrzeżenia numeru PESEL dla 32 osób (łącznie 233) oraz cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL dla 2 osób.

- Zameldowało się 165 osób na pobyt stały, w tym 23 za pośrednictwem platformy ePUAP i 9 za pośrednictwem Ministra właściwego ds. informatyzacji.

- Na pobyt czasowy zameldowało się 49 osób (w tym 8 cudzoziemców), z czego 4 za pośrednictwem platformy ePUAP.

- Wymeldowało się 111 osób z miejsca pobytu stałego (w tym 1 za pośrednictwem Ministra właściwego ds. informatyzacji).

- Urodziło się 21 dzieci.

- Zmarło 14 osób.

- Wszczęto postępowania administracyjne, dot.:

- wymeldowania z miejsca pobytu stałego – 9,

- Wydano decyzje administracyjne, dot.:

- wymeldowania z miejsca pobytu stałego – 6,

- usunięcia zapisu o zameldowaniu z ewidencji ludności – 2,

- umorzenia postępowania o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego – 1,

- ujęcia w stałym obwodzie głosowania – 21,

- odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania – 1.

- Wydano 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

- Wydano zaświadczenia:

- zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy – 180 (w tym 8 z rejestru PESEL, 1 na załączonym druku zagranicznym i 1 wielojęzyczne),

- zgłoszeniu wyjazdu poza granice kraju na okres powyżej 6 m-cy – 1,

- wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego – 13,

- numerze PESEL z rejestru PESEL – 6.

- Sporządzono wykazy:

- dla Referatu Finansowego o osobach zameldowanych w 18 nowo powstałych budynkach i 29 lokalach mieszkalnych wraz z listą osób zmarłych w miesiącu lutym 2024r.;

- dla Referatu Gospodarki Odpadami i Środowiska o osobach zameldowanych w nowo powstałych budynkach oraz ilości osób zameldowanych w poszczególnych lokalach przed i po dokonaniu czynności meldunkowych wraz ze spisem adresów zmarłych mieszkańców w miesiącu lutym 2024r.

- dla Szkoły Podstawowej w Orlu odnośnie dzieci z roczników 2009-2020 celem aktualizacji danych dzieci;

- Zarejestrowano i nadano numer ewidencyjny PESEL 7 osobom, w tym:

- 1 osobie, która nabyła obywatelstwo polskie, podczas procedury przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego,

- 6 obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Wydano 2 zezwolenia zmieniające na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, w ramach linii regularnej oraz 7 wypisów do tych zezwoleń.

- W dniu 12 marca br. rozpoczęto kwalifikację wojskową dla mieszkańców (mężczyzn) gminy Wejherowo z rocznika podstawowego 2005 oraz mężczyzn z roczników 2000-2004, jako osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku obrony Ojczyzny.

- Wg stanu na dzień 14 marca 2024r. na terenie Gminy Wejherowo zameldowanych na pobyt stały jest 27.696 osób (poprzednio wg stanu na 15.02.2024r. 27.635 różnica + 61 osób), a na pobyt czasowy zameldowanych jest 288 osób.

W okresie między sesjami w Referacie Spraw Obywatelskich sprawy załatwiało 1085 osób.

Biblioteka  i  Centrum  Kultury Gminy Wejherowo:

- W Bibliotece w Bolszewie odbyły się :

- 1-2, 9.02 - Akcja Zimowa dla dzieci – łącznie 133 osoby

- 5-9.02 – Półkolonie szachowe, P. Kapica

- 21.02 - Wykład dla seniorów - psycholog Piotr Łącki – 31 osób

- 21.02 - lekcja biblioteczna dla SP 2 w Bolszewie – 10 dzieci

- 22.02 – Muzyczna uczta Włoska koncert Roberto Ruggeri – 150 osób

- WARSZTATY – 70 spotkań, łączna ilość uczestników 668 osób

- W Dworku Drzewiarza w Gościcinie odbyły się :

- 05-09.02 - Ferie zimowe - 250 dzieci przez tydzień

- 22.02. - Wspólnota mieszkaniowa Gościcino - 15 osób

- 23.02 - Wspólnota mieszkaniowa Rumia - 15 osób

- WARSZTATY – 23 spotkań, łączna ilość uczestników 265 osób

- W Filii nr 3 w Bieszkowicach odbyły się :

- 5-9.02 - Akcja Zimowa dla dzieci – 40 osób codziennie / łącznie 200 dzieci łącznie

- 9.02– Bal karnawałowy  – 46 osób

- 12.01 – Spotkanie KGW Bieszkowice – 5 osób

- 21.02 - Wykład dla seniorów - psycholog Piotr Łącki – 15 osób

- 23-25.02 – Harcerze Sokoły obóz – 25 osób

- WARSZTATY – 19 spotkania, łączna ilość uczestników 146 osób

- W Filii nr 2 w Nowym Dworze Wejherowskim w okresie od 12.02.2024r do 29.02.2024r. odbyło się czytanie o poranku oraz warsztaty  – 12 spotkań z łączną ilością uczestników 72 osoby.

- Dodatkowo:  25.02 - Koncert Orkiestry – Wejherowo z okazji Dni Jakuba Wejhera

| Statystyka wypożyczeń - LUTY |
| --- |
| Filia | ilość wypożyczonych książek | ilość odwiedzin czytelników |
| Gościcino | 164 | 100 |
| Bolszewo | 1946 | 1046 |
| NDW | 235 | 245 |
| Bieszkowice | 95 | 93 |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie:

Tabela: dane liczbowe za ostatni pełny miesiąc, tj. LUTY 2024 r.

|  | Pomoc społeczna | Świadczenia dla rodzin | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba nowych wniosków | 45 | 760 | 805 |
| Liczba wydanych decyzji | 75 | 483 | 558 |
| Liczba wypłaconych świadczeń | 925 | 4.583 | 5.508 |
| Kwota wypłaconych świadczeń | 223.970 | 2.010.465 | 2.234.435 |

- Przyjęto 23 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

- Przyjęto 55 wniosków o wydanie zaświadczenia do programu „Czyste Powietrze”, wydano 53 zaświadczenia.

- W okresie międzysesyjnym przeprowadzono 48 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

- Dodatkowo pracą socjalną objęto 10 rodzin.

- Obsłużono 10 zgłoszeń ze środowiska.

- W ramach poradnictwa specjalistycznego udzielano 64 konsultacji psychologicznych oraz jedną konsultację prawną.

- Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (60 dzieci)  na łączną kwotę  60.516 zł.

- Asystenci rodzin mają pod swoją opieką 17 rodzin oraz 2 objęte monitoringiem po zakończeniu współpracy, które odwiedzali udzielając im pomocy i wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła 28 spraw o nadużywanie alkoholu przez mieszkańców naszej gminy.

- Aktualnie procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest w 61 środowiskach rodzinnych zagrożonych przemocą, a w 2 środowiskach powołano dodatkową grupę diagnostyczno-pomocową w związku ze zgłoszeniem o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej.

- Objęto wsparciem 14 osób w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej.

- Realizowano usługi opiekuńcze w 16 środowiskach oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze u 6 osób. Kontynuowano współpracę z restauracją w sprawie dowozu ciepłych posiłków do miejsca zamieszkania 3 osób samotnych, chorych lub starszych, w tym objętych usługami opiekuńczymi.

- Kontynuowano wsparcie dla mieszkańców w ramach sklepu społecznego „Za stołem” na terenie Gminy Wejherowo w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Trójmieście. Wydano skierowania do Sklepu Społecznego dla 30 rodzin.

- Kontynuowana jest działalność Placówek Wsparcia Dziennego w Warszkowie, Łężycach, Gowinie i Gościcinie oraz Klubów Gier w Kniewie a także Klubu Seniora w Bieszkowicach i Gościcinie.

- Opis innych podejmowanych działań:

- zawarto umowę z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Pozyskano 465.050zł. Planowana liczba osób niepełnosprawnych, którym zostaną przyznane usługi asystencji osobistej – 21 osób. Planowana liczba godzin usług asystencji osobistej – 8.073.

- zawarto umowę z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Pozyskano 80.100 zł. Planowana liczba osób, którym zostaną przyznane usługi opieki wytchnieniowej – 9 osób. Planowana liczba godzin usług opieki wytchnieniowej – 1.602.

- udzielano pomocy w nauce dzieciom z rodziny objętych wsparciem asystenta rodziny – „Pogotowie Lekcyjne”

- dnia 27 lutego przeprowadzono ogólnopolskie badanie liczby osób zmagających się z kryzysem bezdomności na terenie Gminy Wejherowo przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.