Wejherowo, dn. 15.11.2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

**W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM**

**OD 14 PAŹDZIERNIKA 2022 r. DO** **14 LISTOPADA 2022 r.**

**Z zakresu Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej**

1. Dokonano odbioru utwardzenia płytami IOMB ul. Słowińskiej w Górze na długości 675 m i szer. 4,5m w ramach Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Wartość 449 550,00 zł brutto (wartość dofinansowania z Województwa Pomorskiego- 126 090,00zł). Wykonawca- Usługi Sprzętowo – Transportowe Roboty Drogowe Teresa Groth z Bolszewa.
2. Utwardzono płytami IOMB drogi w Orlu:
* ul. Ogrodowa na długości 60 m i szer 4m
* ul. Makowa na długości 80 m i szer. 4,5m

 Wartość 78 000,00 zł brutto. Wykonawca- Firma Firma Usługi Sprzętowo – Transportowe Roboty Drogowe Teresa Groth z Bolszewa.

1. Utwardzono płytami IOMB następujące drogi:
* ul. Brzozowa w Bieszkowicach na długości 108 m i szer. 4m
* ul. Brzozowa i ul. Jodłowa w Łężycach na długości 121 m i szer. 5m

 Wartość 144 000,00 zł brutto. Wykonawca- Spółdzielnia Usług Wielobranżowych w Rumi

1. Utwardzono płytami IOMB następujące drogi:
* ul. Różana w Zbychowie na długości 30 m i szer. 4,5m
* ul. Franciszka Sędzickiego w NDW na długości 115m i szer. 4m
* ul. Topolowa w NDW na długości 60 m i szer. 4,5m

 Wartość 121 100,00 zł brutto. Wykonawca- Firma Firma Usługi Sprzętowo – Transportowe Roboty Drogowe Teresa Groth z Bolszewa.

1. Utwardzono płytami IOMB następujące ulice:
* ul. Szkolna w Górze na długości 122 m i szer. 4,5m
* ul. Ogrodowa w Gniewowie na długości 54 m i szer. 4m

Wartość 97 920,00 zł brutto. Wykonawca- Firma Usługi Sprzętowo – Transportowe Roboty Drogowe Teresa Groth z Bolszewa.

1. Dokonano odbiorów zadań polegających na przebudowie dróg gminnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w następujących lokalizacjach:
* w pasie ul. Słonecznej w Gościcinie”. Wartość 312 361,32zł brutto. Wykonawca- Firma ABRUKO. Dofinansowanie – 200 000,00 zł
* w pasie ul. Długiej w Bolszewie. Wartość 319 063,99 zł brutto. Wykonawca – Firma ABRUKO. Dofinansowanie 200 000,00 zł
* W pasie ul. Szkolnej w Bolszewie. Wartość 338 000,00 zł brutto. Wykonawca- Firma LATO-BRUK. Dofinansowanie 200 000,00 zł
1. W dniu 19.10.2022r. zawarto porozumienie nr 4/TT/2022 pomiędzy Gminą Wejherowo a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni zobowiązujące PEWiK Gdynia do sfinansowania budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w ramach rozbudowy ulicy Strażackiej w Bolszewie. Wartość dofinansowania wynosi: 540 813,77 zł brutto.
2. Wykonano remont zjazdu na ul. Jarzębinową w Łężycach polegający na wymianie uszkodzonych płyt IOMB. Wartość 5 500,00 zł brutto. Wykonawca - Krzysztof Czepulonis.
3. Naprawiono zapadniętą nawierzchnię jezdni z kostki betonowej w pasie ul. Zamostnej w Orlu, na wysokości posesji nr 5 - 7 oraz wyregulowano zapadnięte płyty IOMB w pasie ul. Aleksandra Labudy w Bolszewie, na wysokości posesji nr 5. Wartość 6 800,00 zł brutto. Wykonawca- Usługi Przewozowe Piotr Naczk.
4. Dokonano odbioru zadania pn. „Budowa strefy fitness w sołectwie Warszkowo” dofinansowanego w ramach projektu Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2022, Wykonawca - Firma Usługowo – Produkcyjna – Handlowa INSTAL - BUD Jerzy Labudda z Luzina. Koszt całkowity zadania (dok. Projektowa, urządzenia fitness oraz nasadzenia): 26 100 zł brutto. Kwota dofinansowania: 10 000 zł.
5. Zlecono realizację zadania pn. „Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Gniewowie przy ul. Spacerowej” - etap I, wykonawca Fit Park Sp.Zo.o. ul. Turkusowa 60, 87-100 Toruń, wartość 30 048,90 zł brutto.
6. Dokonano odbioru wykonania, dostarczenia oraz montażu dwóch piłkochwytów przy istniejącym boisku sportowym o nawierzchni trawiastej w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera na działce nr 3/5 w miejscowości Góra”. Wykonawca: LEGEND SPORT SP ZO.O., ul. Stargardzka 9D, 64-156 Wrocław, wartość robót 33 978,50 zł brutto.
7. Odebrano prace związane z przycinką drzew zasłaniających strumień świetlny oświetlenia w Kąpinie ul. Jaworowa i Gniewowo ul. Cystersów. Wykonawca M.H.Tech. Wartość 1.230,00 zł brutto.
8. Wykonano prace związane z modernizacją oświetlenia przy stawie w Sopieszynie etap I. Wykonawca M. H. Tech. Wartość prac 22.157,00 zł brutto. FS. Zamontowano szafkę oświetleniową i ułożono kabel do części istniejących słupów.
9. Wymieniono uszkodzoną obudowę rozdzielnicy w Art-Parku przy ul. Parkowej. Wykonawca PMP Sp. z o.o. Wartość prac. 4.501,80 zł brutto.
10. Dokonano przejęcia obwodu 3 lamp oświetleniowych na ul. Świerkowej w Bieszkowicach. Ułożono kabel zgodnie z projektem do ul. Brzozowej. Wykonawca PMP Sp. z o.o. Wartość prac 13.517,70 zł brutto.
11. Firma M.H. Tech Marek Hartwig z Dąbrówki nr RIGK/805/U/2022 z dnia 27.09.2022 r. wymieniła:

- uszkodzoną obudowę szafki zasilająco-sterującej przy boisku w Kąpinie. Wartość 1 300,00 zł brutto

- uszkodzonej obudowy szafki zasilająco-sterującej przy wiacie w Kąpinie. Wartość 1 750,00 zł brutto

- uzupełnienie brakujących śrub w wiacie w Kąpinie – koszt 300,00 zł brutto

- zakup węża świetlnego dla świetlicy Kąpino 1 650,00 zł brutto.

1. Zakupiono kosze betonowe wolnostojące VERONA 40 z wkładem na potrzeby sołectw w ramach realizacji zadań sołeckich dla sołectw: Bolszewo, Gościcino, Kąpino i Kniewo – 6 szt. Firma: PARKARIA Mała Architektura Cieszanów, ul. Żuków 3. Koszt: 2804,40 zł
2. Wykonano przegląd kotłów grzewczych w budynkach komunalnych, świetlicach wiejskich, budynku UG Wejherowo oraz w Szkołach Podstawowych (Orle i Gościcino). Firma: P.H.U. LELAN Starzyno. Koszt przeglądu 12 kotłów: 7 685,50 zł.
3. W okresie międzysesyjnym wydano:

- 16 decyzji na umieszczenie urządzeń w drogach publicznych,

- 12 decyzji na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót w drogach publicznych,

- 2 decyzje na uzgodnienie zjazdów w drogach publicznych,

- 6 uzgodnień zjazdów w drogach wewnętrznych,

- 20 uzgodnień lokalizacji urządzeń w drogach nie stanowiących pasa drogowego dróg publicznych.

Zawarto 25 umów na umieszczenie nowej infrastruktury technicznej na terenie gminnym nie stanowiącym pasa drogowego dróg publicznych. Dla tych umów roczne opłaty za zajęcie gminnego terenu określono na kwotę 3.436,60 zł.

Wystawiono 25 faktur (cząstkowych za 2022 r.) za zajęcie terenu gminnego pod infrastrukturę techniczną na łączną kwotę brutto 470,94 zł.

 **Z zakresu Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych:**

 **Zamówienia Publiczne**

1. W dniu 19.10.2022 r. zawarto umowę na dostawę komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” oraz projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z Wykonawcą FHU Horyzont Krzysztof Lech ul. 11 Listopada 21 38-300 Gorlice

 Wartość umowy – 232 174,80 zł brutto. Termin realizacji umowy 2 miesiące od daty jej zawarcia tj. do dnia 19.12.2022 r.

1. W dniu 21.10.2022 r.zawarto umowę na „Budowę fragmentu sieci wodociągowej w Bieszkowicach” z Wykonawcą Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski, ul. Akacjowa 24, 83-330 Glincz. Wartość umowy:88 084,22 zł brutto.

 Termin realizacji umowy do 16.12.2022 r.

1. W dniu 24.10.2022 r**.** nastąpiło otwarcie ofert na „Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo”. W postępowaniu złożono 8 ofert, jedna oferta podlega odrzuceniu. Ceny ofertowe przekraczają dla każdej części kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykonawcy zostali wezwani do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Planowany termin wyboru ofert najkorzystniejszych do dnia 18.11.2022 r.

 Termin realizacji do 15.04.2023 r.

1. W dniu 28.10.2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na „Rozbudowę ul. Strażackiej w Bolszewie wraz z sieciami”. Termin składania ofert do 18.11.2022 r.

Termin realizacji ustalono na 11 m-cy licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

1. W dniu 03.11.2022 r**.** zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla koncepcji drogowych na terenie Gminy Wejherowo dla części 3 zadania „Opracowanie koncepcji rozbudowy ul. ks. dr Leona Heyke w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski” z Konsorcjum firm: Poldukt Projekt Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Poldukt Projekt Krzysztof Linke – partner konsorcjum, ul. Małopolska 14, 81-555 Gdynia.

 Wartość umowy wynosi: 41 820,00 zł brutto

 Termin realizacji 6 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 03.05.2022 r.

1. W dniu 08.11.2022 r. wybrano ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu ogłoszonym w trybie podstawowym na utwardzenie płytami IOMB dróg na terenie Gminy Wejherowo dla części 3: ul. Szeroka w Kniewie na długości 23 m i szerokości 4,5 m.

 Wybrany Wykonawca: Usługi Ogólno – Sprzętowo – Transportowe Roboty Drogowe Teresa Groth, ul. Leśna 4, 84-239 Bolszewo. Cena ofertowa: 20 700,00 zł brutto.

 Planowany termin zawarcia umowy do dnia 18.11.2022 r.

 Termin realizacji ustalono na jeden miesiąc licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

1. W dniu 09.11.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą Usługi Przewozowe Piotr Naczk, ul. Orzechowa 7, 84-252 Góra na „Budowę chodnika w pasie ul. Długiej w Bolszewie”.

 Budowa chodnika na długości 235 m i szerokości 2 m. Wartość umowy 51 465,00 zł brutto.

 Termin realizacji umowy do dnia 30.11.2022 r.

1. W dniu 10.11.2022 r. wybrano ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu ogłoszonym w trybie podstawowym na „Rozbudowę technologii kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej dla potrzeb zasilenia drugiego - dodatkowego kotła gazowego dla budynku Szkoły Podstawowej w Górze, przy ul. Szkolnej 4”

Wybrany Wykonawca: KANMAR Marcin Jaskólski, ul. Szkolna 19, 84-252 Strzepcz

Cena ofertowa:86 900,00 zł brutto.

 Planowany termin zawarcia umowy do dnia 16.11.2022 r.

 Termin realizacji ustalono na 21 dni licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

1. W dniu 14.11.2022 r**.** wybrano ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo” z podziałem na 4 części:

Część 1:

Wybrany Wykonawca: Usługi Ogólno – Sprzętowo – Transportowe Roboty Drogowe Teresa Groth, ul. Leśna 4, 84-239 Bolszewo

 Cena ofertowa: 597 000,00 zł brutto. Planowany termin zawarcia umowy do dnia 18.11.2022 r. Termin realizacji do 15.04.2023 r.

Część 2:

Wybrany Wykonawca: Usługi Ogólno – Sprzętowo – Transportowe Roboty Drogowe Teresa Groth, ul. Leśna 4, 84-239 Bolszewo

 Cena ofertowa: 507 000,00 zł brutto. Planowany termin zawarcia umowy do dnia 18.11.2022 r. Termin realizacji do 15.04.2023 r.

Część 3: Zadanie obejmuje utrzymanie drogi leśnej Zbychowo – Reda od granicy miasta Reda do skrzyżowania z ul. Spacerową w Zbychowie

Wybrany Wykonawca: PRSP “Sanipor” Sp. z o.o., Sportowa 8, 81-300 Gdynia

Cena ofertowa: 32 760,00 zł brutto. Planowany termin zawarcia umowy do dnia 28.11.2022 r. Termin realizacji do 15.04.2023 r.

Część 4: Zadanie obejmuje utrzymanie ul. Al. Parku Krajobrazowego w Łężycach na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbową i Obwodową do skrzyżowania
z ul. Obwodową.

Wybrany Wykonawca: PRSP “Sanipor” Sp. z o.o., Sportowa 8, 81-300 Gdynia

Cena ofertowa: 29 880,00 zł brutto. Planowany termin zawarcia umowy do dnia 28.11.2022 r. Termin realizacji do 15.04.2023 r.

1. W dniu 14.11.2022 r. wybrano ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu ogłoszonym w trybie zapytania ofertowego na „Wycinkę drzew na terenie Gminy Wejherowo z podziałem na 2 części”.

Część 1: Zadanie obejmuje wycinkę drzew w Kąpinie.

Wybrany Wykonawca: PHUP Sławomir Elwart, ul. Szarafińskiego 3, 84-223 Strzepcz

Cena ofertowa:11 316,00 zł brutto. Planowany termin zawarcia umowy do dnia 18.11.2022 r. Termin realizacji umowy do dnia 30.11.2022 r.

Część 2: Zadanie obejmuje wycinkę drzew w Nowym Dworze Wejherowskim.

Wybrany Wykonawca: PHUP Sławomir Elwart, ul. Szarafińskiego 3, 84-223 Strzepcz

Cena ofertowa:11 070,00 zł brutto. Planowany termin zawarcia umowy do dnia 18.11.2022 r. Termin realizacji umowy do dnia 30.11.2022 r.

1. W dniu 14.11.2022 r. wybrano ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu ogłoszonym w trybie podstawowym na utwardzenie płytami IOMB dróg na terenie Gminy Wejherowo dla części 1,2,4,5,6:

Część 1: droga wewnętrzna w Reszkach na długości 65 m i szerokości 4 m.

Wybrany Wykonawca: Firma G.M.M. Mirosław Gaffka, Wejherowo.

Cena ofertowa: 41 254,20 zł brutto.

Planowany termin zawarcia umowy do dnia 22.11.2022 r.

Termin realizacji ustalono na jeden miesiąc licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Część 2: ul. Różana w Zbychowie na długości 105 m i szerokości 4,5 m.

Wybrany Wykonawca: Firma G.M.M. Mirosław Gaffka, 84-200 Wejherowo.

Cena ofertowa: 74 971,58 zł brutto.

Planowany termin zawarcia umowy do dnia 22.11.2022 r.

Termin realizacji ustalono na jeden miesiąc licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Część 4: ul. Jagodowa w Ustarbowie na długości 37 m i szerokości 4 m.

Wybrany Wykonawca: Usługi Przewozowe Piotr Naczk, ul. Orzechowa 7, 84-252 Góra

 Cena ofertowa: 24 900,00 zł brutto.

 Planowany termin zawarcia umowy do dnia 22.11.2022 r.

Realizację ustalono na jeden miesiąc licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Część 5: ul. Turkowa w Bolszewie na długości 95 m i szerokości 4m.

Wybrany Wykonawca: Krzysztof Czepulonis, ul. Sosnowa 24, 84-242 Kębłowo

 Cena ofertowa: 32 250,60 zł brutto.

Planowany termin zawarcia umowy do dnia 22.11.2022 r.

 Realizację ustalono na jeden miesiąc licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.
Część 6: ul. Różanej w Bolszewie na długości 70 m i szerokości 3m.

Wybrany Wykonawca: Krzysztof Czepulonis, ul. Sosnowa 24, 84-242 Kębłowo

Cena ofertowa: 17 822,70 zł brutto.

Planowany termin zawarcia umowy do dnia 22.11.2022 r.

Realizację ustalono na jeden miesiąc licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

1. W dniu 17.11.2022 r. zostanie zawarta umowa z Wykonawcą P.H.U. Błamo Dampc Błażej, ul. Szkolna 19, 84­-252 Góra na „Utwardzenie terenu na działce nr 22 i 21/2 obr. Góra”. Wartość umowy 89 700,00 zł brutto. Termin realizacji ustalono na jeden miesiąc od daty zawarcia umowy tj. do dnia 15.12.2022 r.

**Fundusze Zewnętrzne**

1. W dniu 17.10.2022 r. została opublikowana lista rankingowa projektów dofinansowanych w ramach V edycji Polskiego Ładu. Wniosek pn. „ Rozbudowa ujęcia wód podziemnych i sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Łężyce oraz budowa stacji podnoszenia ciśnienia” nie otrzymał dofinansowania.
2. W dniu 9.11.2022 r. został złożony wniosek do Fundacji PZU pn. „Nie lejemy wody- oszczędzamy zasoby”. Wniosek obejmuje organizację akcji promującej ograniczenie zużycia wody wśród mieszkańców naszej Gminy, przeprowadzenie konkursu polegającego na nakręceniu filmów familijnych dot. oszczędzania wody oraz zakup 50 szt. zbiorników naziemnych 200l retencyjnych do gromadzenia deszczówki jako nagród.
Szacowana wartość zadania  35.000,00 zł. Wartość dofinansowania 90%  31.500,00 zł.
Wkład  własny  10%  3.500,00 zł.  Przewidywana  realizacja od 02.01.23r. do  30.04.23 r.
 pod warunkiem przyznania środków finansowych.

**Z zakresu Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości:**

**Planowanie i zagospodarowanie przestrzennego:**

1. Wydano 4 pozytywne decyzje o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej.
2. Umorzono 3 postepowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla nieruchomości.
3. Przeniesiono 2 decyzje o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej.
4. Wpłynęło 8 wniosków o wydanie warunków zabudowy dla nieruchomości.
5. Wydano 42 zaświadczenia o przeznaczeniu działek w planie oraz 5 wypisów i wyrysów z planu.
6. Wydano 4 postanowienia opiniujące zgodność projektu podziału nieruchomości z planem lub decyzją o warunkach zabudowy (w tym 1 podział z Urzędu).
7. Trwają prace nad projektami planów:

a) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina „Przy granicy" w Gminie Wejherowo – do 26 października 2022 r. można było składać uwagi do projektu. W terminie nie wpłynęła żadna uwaga.

b) Miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Góra w Gminie Wejherowo (rejon ul. Derdowskiego) - do 26 października 2022 r. można było składać uwagi do projektu. W terminie nie wpłynęła żadna uwaga.

c) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo (rejon ulicy Redzkiej) - do 26 października można było składać uwagi do projektu. Wpłynęła 1 uwaga dot. odsunięcia nieprzekraczalnej linii zabudowy w głąb działki. Zarządzeniem nr 174/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo Wójt Gminy Wejherowo uwzględnił pozytywnie złożoną uwagę.

 **Geodezja:**

1. Wydano 65 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości.
2. Na wnioski właścicieli wszczęto 6 nowych postępowań podziałowych.
3. Wydano 13 decyzji podziałowych, w wyniku których powstało 55 nowych działek, Gowino – 14 działek, Reszki – 6 działek, Gościcino – 16 działek, Orle – 4 działki, Nowy Dwór Wejherowski – 6 działek, Bolszewo – 2 działki, Łężyce – 4 działki, Ustarbowo – 3 działki.
4. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, w związku z wyłączeniem organu na podstawie art. 25 § 1 pkt 1 k.p.a., wyznaczyło Wójta Gminy Wejherowo, jako organ właściwy do załatwienia sprawy podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 193/1, o powierzchni 2,3940 ha, położonej w Garczu – wydano decyzję podziałową.

 **Gospodarowanie nieruchomościami:**

 Odszkodowania:

**1**. W dniu 2 listopada br. podpisano protokół uzgodnień w sprawie odszkodowania za działkę ozn. ewid. nr 212/30 o pow. 407 m², obr. Gowino, która na mocy decyzji z 20.07.2022 r. przeszła na własność Gminy Wejherowo. Przedmiotowa działka stanowi fragment pasa drogowego drogi publicznej, ulicy Podgórnej w Gowinie.

 W wyniku rokowań ustalono, że odszkodowanie za ww. nieruchomość oraz jej części składowe wyniesie 12.000,00 zł i zostanie wypłacone po ujawnieniu w księdze wieczystej Gminy Wejherowo, jako właściciela.

 Nabycie nieruchomości:

 **1**.Zgodnie z uchwałą nr XLI/491/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej
 w miejscowości Zbychowo, umową darowizny Rep. A. 15261/2022 z dnia 20.10.2022 r. nabyto prawo własności nieruchomości drogowej tj. działki o nr ewid. 190/29 o pow. 0,0106 ha w Zbychowie, stanowiącej część ulicy Źródlanej. Wartość darowizny określono na kwotę 2.120,00 zł.

 **2.**Zgodnie z uchwałą nr XXX/369/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski, umową darowizny Rep. A. 16217/2022 z dnia 08.11.2022 r. nabyto prawo własności nieruchomości drogowych tj. działki o nr ewid. 69/9 o pow 0,0149 ha i 69/20 o pow. 0,2195 ha w Nowym Dworze Wejherowskim, na cele publiczne. Wartość darowizny określono na kwotę 32 925,00 zł.

 Sprzedaż:

 **1**.Ogłoszono przetargi pisemne ograniczone dla właścicieli nieruchomości graniczących z nieruchomością gminną o nr ewid. działki 360/11 o pow. 0,0014 ha położonej w Kąpinie oraz 800/23 o pow. 0,0110 ha położonej w Gościcinie. Otwarcie ofert nastąpi w części jawnej przetargów, które odbędą się dnia 22 grudnia 2022 roku od godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1 w sali konferencyjnej. Treść ogłoszenia dostępna jest m.in. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wejherowo.

 Dzierżawa, najem:

 **1**.Zarządzeniem nr 171/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w najem, podano do publicznej wiadomości wykaz dot. działki zabudowanej obiektem przychodni lekarskiej tj. 1114/2
 o pow. 0,1049 ha w Gościcinie. Czynsz dzierżawny wynosi 6,00 zł/za 1m² najmu budynku nr 447 o pow. użytkowej 393,80 m². Przeznaczona jest do oddania w najem
w trybie bezprzetargowym, na cele związane z funkcjonowaniem ośrodka zdrowia, w tym świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

**2**.Wystawiono okresowe faktury dot. dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo.

 **Z zakresu Referatu Gospodarki Odpadami i Środowiska:**

 **ODPADY**

 Deklaracje:

 **1**.Obecnie wszystkie osoby są zaangażowane w korekty deklaracji CEEB. Z tego też względu kontrole przeprowadzane są w mniejszym stopniu. W ramach działań kontrolnych, wprowadzono do systemu lub skorygowano 16 deklaracji dla 35 nowych osób.

 **2**.W okresie międzysesyjnym wprowadzono 199 deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowania odpadami.

 **3**.Rozpoczęto druk upomnień tym mieszkańcom, którzy z jakiś względów posiadają zadłużenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w miejscowościach Bolszewo i Gościcino. Uprasza się mieszkańców o zrozumienie. Praktycznie w 100% upomnienia są zasadne. Najczęściej zadłużenie wynika z wpłat w nieprawidłowej wysokości po zmianie stawek.

 Utrzymanie czystości i porządku:

 Wystosowano 11 wezwań dot. szamb dla właścicieli posesji w Bieszkowicach
 i Łężycach.

 **INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA**

 Cały czas spływają do nas deklaracje oraz dokonujemy ich korekt. W okresie międzysesyjnym wprowadzono 184 deklaracje.

 **PROGRAM CZYSTE POWIETRZE**

 W punkcie informacyjnym dla programu Czyste powietrze udzielono 18 osobom indywidualnych porad w zakresie wypełniania wniosków i przekazano do WFOŚiGW 12 wniosków o dofinansowanie lub o płatność.

 **OPŁATA ZA POSIADANIE PSA** : Stan w bazie: 1 219 szt.

 **INNE**

**1**.W wyniku kontroli PSZOK wyłapano dwa przypadki dostarczenia odpadów do PSZOK przez osoby nieuprawnione do ich dostarczenia (na wskazane miejsca wytwarzania odpadów nie złożono deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych). Obecnie wezwano właścicieli do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

**2**.Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łężycach został uruchomiony w celu ułatwienia mieszkańcom Gminy Wejherowo właściwego, zgodnego z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo pozbywania się odpadów selektywnie zebranych. W ramach jego funkcjonowania przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców Gminy Wejherowo odpady pochodzące wyłącznie
z nieruchomości zamieszkałych. Niedopuszczalnym jest przekazywanie do PSZOK-u odpadów komunalnych segregowanych wytworzonych w budynkach
o innym charakterze i przeznaczeniu np. odpadów z prowadzenia działalności gospodarczej, odpadów z prowadzonej budowy oraz przez osoby nie partycypujące w tzw. „opłacie śmieciowej” i przypisywanie ich do gminnego systemu gospodarki odpadami. Powyższe może skutkować obciążeniem kosztami zagospodarowania dostarczonych odpadów.

**3**.Skierowano pismo porządkowe do właściciela posesji w sprawie nieprawidłowo zabezpieczonej nieruchomości skutkującej wydostawaniem się psa – dotyczy posesji w Gowinie przy ul. Podleśnej.

 **OCHRONA ŚRODOWISKA i USUWANIE DRZEW**

 Drzewa:

Wójt Gminy Wejherowo wydał 15 zaświadczeń dla osób fizycznycho braku sprzeciwu organu wobec zamiaru usunięcia w sumie 154 drzew oraz 1 decyzję **-** dla Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ul. Puckiej 11 na usunięcie 2 drzew z dz. nr ewid. 263/1 obręb Gowino.

 Starosta Wejherowski wydał dla Gminy Wejherowo 1 decyzję tj.1 drzewo – Bolszewo ( dz. nr ewid. 237).

 **DECYZJE ŚRODOWISKOWE**

Toczy się 15 postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji na terenie gminy, m.in:

* 1. „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów w procesie odzysku R3, R10, R11, R12 i R13 wraz z produkcją prefabrykatów betonowych i budową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową w Łężycach, Gmina Wejherowo”, na działkach nr 16/1 i 16/2, (Inwestor KSK Coloseum Katarzyna Kiedrowska), w związku z wezwaniem PGW Wody Polskie Inwestor uzupełnia raport OOŚ;
	2. „Eksploatacja piasku na dz. nr 270 (część) oraz 274/15 część obręb Gowino (Inwestor: Ryszard Adrian Transport-Handel-Produkcja-Usługi dla Rolnictwa), Inwestor uzupełnia raport OOŚ; - Inwestor wycofał wniosek,
	3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra (Inwestycja częściowo na terenie Gminy Gniewino), - Inwestor po raz kolejny składa wyjaśnienia w zakresie wykazu działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych związanych z wycinką drzew i krzewów,
	4. „Budowa zespołu przemysłowo - magazynowo - usługowego z zapleczem socjalnym
	i infrastrukturą towarzyszącą” w miejsc. Łężyce - wydano Obwieszczenie o uzyskaniu stanowisk organów opiniujących; Inwestor złożył informację o podziale nieruchomości inwestycyjnej – uzupełnia wniosek,
	5. „Budowa kompostowni dla selektywnie zebranych bioodpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o. o. w Łężycach; Inwestor złożył wniosek o zawieszenie postępowania - wydano postanowienie o jego zawieszeniu,
	6. „Wdrożenie procesu galwanizacji w firmie DOMAX sp. z o.o.”, na dz. 14/5 obr. Łężyce, uzyskano opinię RDOŚ w Gdańsku, PGW Wody Polskie nie wydało opinii (przesłano wyjaśnienia Inwestora),

**7**.  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1336G w ramach zadania „Przebudowa DP 1336G na odcinku Gowino-Pętkowice od km 41+ 890 do km 43+850” (Inwestor: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego) - Inwestor złożył nowy wniosek, który uzupełnia,

**8**. ,,Skup złomu, pojazdów wycofanych z eksploatacji i makulatury, w Gościcinie przy
 ul. Klimka – uzyskano opinię RDOŚ w Gdańsku, PGW Wody Polskie nie wydało opinii
 w przedmiotowej sprawie; **9**.„Budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 258 obr. ewid. Kniewo, położonej w Gm. Wejherowo” - Spółka New Energy Investments Sp. z o.o. Kraków, - Inwestor nadal uzupełnia wniosek,

**10**„Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejsc. Zbychowo”, przy
 ul. Polnej - wezwano Inwestora do uzupełnienia wniosku,

**11**.„Budowa elektrowni fotowoltaicznej Sopieszyno o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz.: 113, 114, 115, 121/2, 121/2, 122/1, 122/2 obr. Sopieszyno” – Inwestor Norda Solar Park 3 Sp. o.o. - Inwestora uzupełnienia wniosek.

 Wpłynęły 4 nowe wnioski o wydanie Decyzji Środowiskowej:

1. „Budowa zbiornika magazynowania biogazu wraz z modernizacją układu pozyskiwania biogazu z kwater na terenie Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach”, na działkach oznaczonych ewid. nr: 7/60, 7/62 oraz 177/2 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo – wezwanie do uzupełnienia wniosku,
2. „Budowa 40 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami wewnętrznymi”, na działkach oznaczonych ewid. nr: 181/6, 181/7, 181/12, 181/13, 181/14, 181/17, 183/2, 408, 409 (część) obręb Bieszkowice, Gmina Wejherowo – wezwanie do uzupełnienia wniosku,
3. „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Gościcinie, obręb Gościcino, na działce nr 671/6” – wezwanie do uzupełnienia wniosku,
4. „Budowa obiektów centrum logistycznego wraz z aneksami biurowo- socjalnymi i infrastrukturą techniczną w Gościcinie przy ul. Kochanowskiej”, zlokalizowanego na
dz. nr 488/37, 488/39, 488/55, 488/56, 488/61 i 488/63 w obrębie Gościcino, Gmina Wejherowo – wezwanie do uzupełnienia wniosku.

**Z zakresu Referatu Oświaty i Spraw Społecznych:**

1. Wpłynęły 43 wnioski o zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły.
2. Trwa kontrola wypełniania obowiązku nauki przez mieszkańców gminy roczniki 2005, 2006, 2007, 2008.
3. Bieżące rozliczanie obciążeń wpływających z sąsiednich gmin związanych z kosztami pobytu dzieci z terenu Gminy Wejherowo w przedszkolach na terenie innych gmin.
4. Przygotowano i przesłano zapotrzebowania do Wojewody na Fundusz Pracy - 40 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika na miesiąc wrzesień – 322 358,60 zł.
5. Przygotowano i wysłano do pracodawców 51 decyzji w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
6. Comiesięczne rozliczanie faktury złożonej przez firmę dowożącą dzieci niepełnosprawne: kwota za m-c październik: 46 432, 40 zł.
7. Wpłynęły dwa wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na awans zawodowy nauczycieli- komisja egzaminacyjna odbędzie się 24 listopada 2022 roku.
8. Przygotowano Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans.
9. W związku ze zmianą na stanowisku dyrektora w Niepublicznym Przedszkolu „Mamma Mia” w Bolszewie - przygotowano nowe upoważnienie w Systemie Informacji Oświatowej.
10. Przygotowano odpowiedzi na pisma o udzielenie informacji publicznej dot. m.in. transportu, dowozu dzieci, lekcji religii w szkołach na terenie Gminy Wejherowo.
11. Przeprowadzono analizę danych wprowadzanych do SIO przez placówki oświatowe (20 placówek oświatowych publicznych i niepublicznych) działających na terenie Gminy Wejherowo. Dane wg stanu na dzień 30 września są podstawą dla MEiN do naliczenia subwencji oświatowej.
12. MEiN uruchomiło dodatkowe środki finansowe z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota w wysokości: 121.009 zł to kolejna rata za okres od 1.-30.09.2022 r.
13. W związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów specjalnych (zmiana przepisów Karty Nauczyciela), MEN zwiększyło kwotę subwencji oświatowej o 304.160 zł. Ponadto w związku z podwyżkami dla nauczycieli stażystów
i kontraktowych zwiększono subwencję o kwotę 166.005 zł.
14. Przygotowano i przesłano do sąsiednich urzędów obciążenia za dzieci niezamieszkałe
 a uczęszczające do placówek na terenie naszej Gminy – łączna kwota 169 989,41 zł.
15. Przygotowano i podpisano umowę z firmą P-TRANS Paweł Górniak dotyczącą dowozu dzieci zamieszkałych w Kąpinie do Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolszewie – wartość umowy do końca grudnia 2022 – 23 000,00 zł.
16. Dnia 9 listopada br. złożono do Starostwa Powiatowego w Wejherowie wnioski
o udzielenie pomocy finansowej na realizację imprez kulturalnych i sportowych
w Gminie Wejherowo (Bieg Piaśnicki oraz Konkurs fotograficzny i plener malarsko-rzeźbiarski).
17. Projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo” Rozpoczęcie zajęć – drugi semestr wsparcia:
* Kółko żeglarskie z formą warsztatową – 3 grupy x 12 os x 20 godz. ( klasy I-III) – zajęcia prowadzone przez 3 nauczycieli;
* Warsztaty żeglarskie – 3 grupy x 12 os. X 20 godz.(klasy IV-VIII) – zajęcia prowadzone przez 1 nauczyciela.
* Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3, kierunek interwencji 3.2.
* Do programu zgłosiło się 5 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Orlu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie, Szkoła Podstawowa w Gowinie, Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim, Szkoła Podstawowa nr 2
w Bolszewie oraz 2 placówki wychowania przedszkolnego: Szkoła Podstawowa nr 1
w Bolszewie, Przedszkole Leśne w Bolszewie.

**SPORT**

**1**. Podpisano umowę na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku:

* Uczniowski Klub Sportowy Orle, zadanie publiczne pt. „ABC sportu dla najmłodszych”. Przekazana kwota dotacji – 2 000,00 zł

**2**. Przy udziale organizacyjnym, finansowym Gminy Wejherowo odbyły się następujące imprezy sportowo – rekreacyjne:

* Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski w Karate Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców pod patronatem Wójta Gminy Wejherowo,
* Bezpłatne zajęcia sportowe z zakresu piłki ręcznej na hali sportowej przy SP nr 1
w Bolszewie, w ramach programu profilaktycznego „Wybieram piłkę ręczną”. Zajęcia odbywają się w czwartki i piątki w godz. 15:30-17:00,
* Bezpłatne zajęcia sportowe z zakresu piłki siatkowej na hali sportowe przy SP nr 1 i 2
w ramach programu profilaktycznego „Lepiej grać niż brać”. Zajęcia odbywają się
w poniedziałki (SP nr2) w godz. 17:00-21:00, czwartki (SP nr 1) w godz. 17:00-21:00,
* Szkolne zawody sportowe - Gminne Igrzyska Dzieci – rocznik 2010 i młodsi
w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców, Koszykówce Dziewcząt i Chłopców, Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców,
* Szkolne zawody sportowe -Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2008/2009 w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców, Koszykówce Dziewcząt i Chłopców, Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców,
* I Turniej Siatkówki Kobiet o Puchar Wójta Gminy Wejherowo,
* Halowa Liga Sołecka Gminy Wejherowo – sezon 22/23 – rozegrano 1 kolejkę spotkań,
* Udział uczniów SP nr 2 w Bolszewie na Ogólnopolskim Finale Igrzysk Dzieci
w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Tomaszowie Lubelskim,
* Bieg i NW na dystansie 5 km „Bolszewo dla Niepodległej” z okazji 104 – rocznicy „Odzyskania Niepodległości”,
* Turniej Niepodległościowy w Dwuboju Olimpijskim.

**3**. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Wejherowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację imprezy sportowej „XV Bieg Piaśnicki” w ramach „Dni Piaśnickich 2023”. Wnioskowana kwota 7 000,00. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.

**4.** Przygotowano zarządzenie 169/2022 z dn. 28.10.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Projekt opublikowano na stronie internetowej – www.ugwejherowo.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo na tablicy ogłoszeń na okres od 31.10.2022 r. do 07.11.2022 r.

**PROMOCJA**

1. Dnia 14 października br. odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji na uroczystej gali wręczone zostały nagrody Wójta Gminy Wejherowo dla nauczycieli i dyrektorów gminnych placówek oświatowych.
2. Dnia 18 października br. w szkole w Gościcinie odbyła się uroczystość przekazania monitora interaktywnego, w ramach projektu Obszaru Metropolitalnego „Klimat
w szkołach metropolii”. Wiosną wybudowana zostanie także  na jej terenie szkoły zielona ściana. W projekcie bierze udział także szkoła podstawowa nr 2 z Bolszewa.
3. Przed świętem zmarłych pracownicy Urzędu Gminy odwiedzili nekropolie znajdujące się na terenie naszego samorządu, także te nieco zapomniane i zapalili symbolicznie znicze na grobach. Odwiedzono także groby osób zasłużonych dla gminy, których nie ma już z nami, aby oddać im należny hołd.
4. Dnia 5 listopada na zaproszenie oddziału Wejherowo Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych wziąłem udział w obchodach 100-lecia tej organizacji.
5. Dnia 10 listopada uroczyście odsłoniliśmy na starym cmentarzu w Wejherowie tablicę biograficzną majora Edwarda Łakomego. W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele Muzeum Piaśnickiego, IPN w Gdańsku, poczty sztandarowe szkół i organizacji pozarządowych. Częścią obchodów była także msza święta, po której wspólnie z wiceprzewodniczącym Rady Edmundem Bianga dokonałem wręczenia statuetki Gryfa kaszubskiego, który przyznany został stowarzyszeniu „Rodzina Piaśnicka” decyzją Rady z września 2022 roku.
6. Dnia 11. Listopada odbył się tradycyjny Dzień dla Niepodległej – gminne obchody Narodowego Dnia Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele w Gościcinie. Następnie korowód przeszedł na plac przy Dworku Drzewiarza gdzie odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz przygotowany został poczęstunek. Do organizacji włączyły się także PKS Gdynia, Starostwo Powiatowe oraz Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej.
7. Świętowanie Dnia Niepodległości miało także w naszej gminie wymiar sportowy. Po raz kolejny odbył się bieg i marsz nordic walking pod hasłem Bolszewo dla Niepodległej, w którym uczestniczyło ponad 100 osób. Tego samego dnia (12.11) miał miejsce również charytatywny turniej piłki nożnej w hali widowiskowo-sportowej w Bolszewie.
8. Odbyły się także tradycyjne Dni Seniora w poszczególnych sołectwach. Spotkania takie miały miejsce w sołectwach Sopieszyno, Nowy Dwór Wejherowski, Bieszkowice, Zbychowo, Orle, Kniewo, Kąpino, Warszkowo oraz Góra. W większości imprez osobiście brałem udział lub Gminę reprezentowała Sekretarz. W trakcie spotkań najstarszym seniorkom i seniorom wręczone zostały drobne upominki.
9. Jak co roku członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo spotkali się by świętować Dzień Seniora. Miałem okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu, które cieszy się dużą popularnością.

 **Z zakresu Referatu Spraw Obywatelskich:**

1. Na pisemny wniosek udostępniono dane osobowe:
* z Rejestru PESEL – 10 osób,
* z Rejestru Mieszkańców – 2 osób,
* z dokumentacji dowodowej – 1 osoby (2 dokumentacje)
1. Przyjęto 148 wniosków o wydanie dowodu osobistego, w tym 8 za pośrednictwem platformy ePUAP).
2. Wydano 140 dowodów osobistych.
3. Unieważniono 107 dowodów osobistych.
4. Przyjęto 25 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, w wyniku czego:
* wydano 17 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
1. Przyjęto 141 wyprodukowanych dowodów osobistych.
2. Dokonano 132 wpisy do Rejestru Danych Kontaktowych.
3. Zameldowało się 120 osób na pobyt stały, w tym 4 za pośrednictwem platformy ePUAP.
4. Na pobyt czasowy zameldowało się 15 osób (w tym 6 cudzoziemców).
5. Wymeldowały się 93 osoby z miejsca pobytu stałego.
6. Wydano 6 powiadomień o nadaniu nr PESEL dla obcokrajowców.
7. Wszczęto postępowanie administracyjne, dot.:
	* wymeldowania z miejsca pobytu stałego – 3,
8. Wydano decyzje administracyjne, dot.:
	* umorzenia postępowania administracyjnego – 4,
	* wymeldowania z miejsca pobytu stałego – 1,
9. Wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, dot.:
	* wymeldowania z miejsca pobytu stałego – 3,
	* ustalenia i wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy – 1.
10. Urodziło się 22 dzieci.
11. Zmarło 8 osób.
12. Wydano zaświadczenia:
	* o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy – 129 (w tym 1 z rejestru PESEL i 3 wielojęzyczne),
	* o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego – 8,
13. Sporządzono wykazy:
* dla Referatu Finansowego o osobach zameldowanych w **34** nowo powstałych budynkach i **22** lokalach mieszkalnych wraz z listą osób zmarłych w miesiącu wrześniu i październiku 2022r.;
* dla Referatu Gospodarki Odpadami i Środowiska o osobach zameldowanych w nowo powstałych budynkach oraz ilości osób zameldowanych w poszczególnych lokalach przed i po dokonaniu czynności meldunkowych wraz ze spisem adresów zmarłych mieszkańców w miesiącu wrześniu i październiku 2022r.;
* dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie odnośnie dzieci zameldowanych na pobyt stały i czasowy z roczników 2008-2016.
1. Zarejestrowano i nadano PESEL **29** obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (razem od początku konfliktu 904). Przywrócono status UKR 6 obywatelom Ukrainy.
2. Wg stanu na dzień 10 listopada 2022r. na terenie Gminy Wejherowo zameldowane na pobyt stały są 26.935 osoby (poprzednio wg stanu na 12.10.2022r. 26.894 różnica + 41 osób), a na pobyt czasowy zameldowanych jest 331 osób.

 W okresie między sesjami w Referacie Spraw Obywatelskich sprawy załatwiało 778 osób.

**Z zakresu Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:**

1. Podpisano umowę na kwotę 49.740,00 zł firmą ,,SUPRON 1 z Olkusza,, na zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Strażach Pożarnych. Część tego sprzętu zostanie zakupiona z dofinansowania przez Marszałka Województwa Pomorskiego i jest to kwota 4.200,00 zł.
2. Zlecono wykonanie usługi opomiarowania z podziałem na pomieszczenia części bojowej
i usługowej w OSP Orle – za kwotę 1.488,30 zł.
3. Złożono zamówienie do firmy PHU Motocykle w Gdyni na zakup Quada dla OSP Kniewo – wartość zakupu wyniesie – 30.000,00 zł.
4. Przeprowadzono kalibrację czujników gazu w OSP Gościcino na kwotę 500,00 zł.
5. Zwrócono się na piśmie do Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolszewie o rozliczenie zaległości pobranego paliwa do pojazdów i sprzętu za okres pięciu miesięcy oraz uregulowanie płatności za energię elektryczną i gaz wykorzystywaną do celów usługowych zgodnie z zawartą umową użyczenia.
6. Na podstawie rekomendacji Wojewody Pomorskiego opracowywany jest ,,Gminny plan dystrybucji preparatu jodowego,, do końca listopada powinien być uzgodniony
ze Starostą Wejherowskim.
7. Nadano dla obywateli Ukrainy od początku udzielania pomocy 902 numery PESEL.

Liczba objętych świadczeniem 40 zł na terenie gminy to 723 osoby.

Wpłynęły kolejne środki finansowe w kwocie 120.000,00 zł na wypłatę zakwaterowania
i wyżywienia obywateli Ukrainy. Dotychczas wypłacono z Funduszu pomocy
na zakwaterowanie i wyżywienie 1.147 520,00 zł.

**Biblioteka i Centrum Kultury**

**W Bibliotece w Bolszewie odbyły się :**

* 17.10 – Zajęcia ceramiczne dla dzieci ze szkoły podstawowej z Góry – 14 osób
* 18.10 – Lekcja biblioteczna dla klasy ID Bolszewo – 24 os
* 4.11 do 23.11 – wystawa haftu kaszubskiego
* WARSZTATY artystyczne – w październiku łączna ilość odwiedzających – 965 osób

**W Dworku Drzewiarza w Gościcinie odbyły się :**

* 11.10 - Szkolenie organizowane przez Doradztwo rolnicze Wejherowo -25 osób
* 21.10 - Zwiedzanie Dworku Drzewiarza i ognisko – Grupa Turystyczna z Wejherowa -45 osób
* 20.10 - ognisko klasa 3b Gościcino – 19 osób
* 20.10 – Spotkanie podsumowujące wydarzenie turystyczne K. Sapieha – 18 osób
* 28.10-29.10 – Noc strachów dla dzieci – 40 osób
* 10.11 – ognisko harcerzy z Gminy Wejherowo – 16 osób
* WARSZTATY artystyczne – w październiku łączna ilość odwiedzających – 359

**W Filii nr 3 w Bieszkowicach odbyły się :**

* 19-20.10 – spotkanie klasy języka kaszubskiego połączony z warsztatami – 25 osób
* 25-27.10 – spotkanie zarządu harcerzy z Wejherowa – 5 osób
* 26.10 - Spotkanie autorskie z pisarką Joanną Jax – 15 osób
* 7.11 – Spotkanie KGW Bieszkowice
* WARSZTATY artystyczne – w październiku łączna ilość odwiedzających – 118 osób

**W Filii nr 2 w Nowym Dworze Wejherowskim odbyły się :**

* WARSZTATY artystyczne – w październiku łączna ilość odwiedzających – 43 osoby
* Dyskusyjny Klub Książki – 5 spotkań – łącznie 35 osób

Dnia 10.11 oraz 11.11 – Chór Gaudeamus – Oprawa uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej E. Łakomego w Wejherowie oraz przemarsz i koncert z okazji święta Niepodległości w Gościcinie.

Dnia 11.11 - Orkiestra Dęta

– przemarsz i koncert z okazji święta Niepodległości w Gościcinie

– Przemarsz i koncert z okazji Niepodległości w Wejherowie

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Pomoc społeczna, dożywianie, dodatki mieszkaniowe i stypendia szkolne | 500+ | Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | Dodatek osłonowy | Dodatek węglowy | Dodatek dla gosp. domowych | Jednorazowe świadczenie pieniężne (UKRAINA) | Razem |
| Liczba nowych wniosków | 57 | 0 | 186 | 348 | 335 | 640 | 8 | 1.574 |
| Liczba wydanych decyzji | 129 | 9 | 207 | 92 | 1.503 | 1 | 8 | 1.949 |
| Liczba wypłaconych świadczeń | 2.008 | 49 | 4.522 | 1.151 | 1.496 | 0 | 13 | 9.239 |
| Kwota wypłaconych świadczeń | 191.896 | 3.261 | 1.223.818 | 594.152 | 4.488 | 0 | 3.900 | 6.505.027 |

 **Dane liczbowe w tabeli za ostatni pełny miesiąc**

1. W ostatnim pełnym miesiącu przyjęto 116 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz wydano 106 Kart Dużej Rodziny,
2. W okresie międzysesyjnym przeprowadzono 49 wywiadów środowiskowych.
3. Dodatkowo pracą socjalną objęto 13 rodzin.
4. W ramach poradnictwa specjalistycznego udzielano 59 konsultacji psychologicznych oraz 4 konsultacje prawne.
5. Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych (10 dzieci) i rodzinach zastępczych (36 dzieci) na łączną kwotę 39.178 zł.
6. Asystenci rodzin mają pod swoją opieką 20 rodzin, które odwiedzali udzielając im pomocy i wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
7. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła 20 spraw o nadużywanie alkoholu przez mieszkańców naszej gminy.
8. Aktualnie procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest w 31 środowiskach rodzinnych zagrożonych przemocą.
9. Realizowano usługi opiekuńcze w 12 środowiskach oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze u 9 osób. Kontynuowano współpracę z restauracją w sprawie dowozu ciepłych posiłków do miejsca zamieszkania osób samotnych, chorych lub starszych,
 w tym objętych usługami opiekuńczymi.
10. W ramach funkcjonowania Sklepu Społecznego wydano skierowania dla 20 rodzin.
11. Kontynuowana jest działalność Placówek Wsparcia Dziennego w Warszkowie, Łężycach i Gowinie oraz Klubów Gier w Kniewie, Ustarbowie i Bolszewie a także Klubu Seniora w Bieszkowicach..
12. Opis innych podejmowanych działań:
	* W okresie sprawozdawczym realizowano zadania związane z programami „Korpus Wsparcia Seniorów”, „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Ponadto kontynuowano działania sklepu społecznego „Za stołem”;
	* W celu aktywizacji społeczno – zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej w Bolszewie realizowany jest projekt socjalny „W kierunku aktywności”;
	* W miesiącu październiku rozpoczęto rekrutację do projektów socjalnych:
		+ - „Zdrowy i aktywny senior” – w ramach którego organizowane zostaną zajęcia sportowe (marsz na orientację, trening funkcjonalny, trening zdrowy kręgosłup) dla seniorów zamieszkujących gminę Wejherowo,
			- „Lubimy sport” – skierowany dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej prowadzony przez asystentów rodziny w formie bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci (siatkówka, koszykówka, piłka nożna),
			- „Pogotowie lekcyjne” – cykl bezpłatnych zajęć mających na celu nadrobienie edukacyjnych zaległości prowadzonych przez asystentów rodziny i pracowników socjalnych skierowany do dzieci z klas I – IV SP z rodzin korzystających z pomocy społecznej;
		+ Rozpoczęto „Szkołę dla rodziców” dla mieszkańców gminy Wejherowo oraz zajęcia z treningu umiejętności społecznych dla dzieci;
		+ Odbyły się warsztaty edukacyjno – rozrywkowe w Centrum Rozwoju Małego Dziecka „Kolorowy Zakątek” w Gościcinie dla 8 dzieci z rodzin korzystających z pomocy Ośrodka;
		+ W dniu 7 października zorganizowano dla 20 seniorów z gminy Wejherowo wycieczkę do Bydgoszczy w ramach której uczestnicy mieli możliwość zwiedzania miasta, zabytków oraz skorzystania z ciepłego posiłku;
		+ W okresie międzysesyjnym kontynuowano realizację zadań na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy w postaci udzielania pomocy rzeczowej (środki higieniczno-kosmetyczne, odzież, żywność, przybory szkolne) w miarę posiadanych zasobów pochodzących z lokalnych zbiórek od mieszkańców gminy Wejherowo.