Wejherowo, dn. 21.03.2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

**W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM**

**OD 18 LUTEGO 2022 r. DO** **16 MARCA 2022 r.**

**Z zakresu Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej:**

1. Trwają prace budowlane związane z rozbudową budynku szkoły podstawowej w Gowinie – etap II. Termin realizacji zgodnie z umową do sierpnia 2022r. Trwają prace wykończeniowe wewnętrzne.
2. Trwają prace budowlane związane z wykonaniem przystani kajakowych nad jeziorem Orle oraz na rzece Redzie. Nadal prowadzone są prace wykończeniowe związane
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu. Termin wykonania: 22.07.2022 r.
3. W dniu 10.03.2022 r. wykonawca LatoBruk Eugeniusz Latosiński zgłosił do odbioru końcowego roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Długiej w Bolszewie
i ul. Wejhera w Orlu zgodnie z umową nr RZPIFZ/966/2021 r.
4. Zlecono wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu polegającej na ustanowieniu pierwszeństwa na planowanym skrzyżowaniu ul. Gniewowskiej z ul. Różaną
w miejscowości Zbychowo. Wykonawca- Projekty i Usługi Drogowe Patrycjusz Kamiński. Wartość 984 zł brutto.
5. Wykonano dostawę z montażem 2 wiat autobusowych LUX w następujących lokalizacjach: Bolszewo ul. Długa na przystanku „Mickiewicza” oraz Nowy Dwór Wejherowski
ul. Wejherowska - przystanek „FALTOM”. Wykonawca- GOLTMAR. Wartość 14.883 zł brutto.
6. W dniu 10.03.2022 r. wykonawca LatoBruk Eugeniusz Latosiński zgłosił do odbioru końcowego roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz
z odtworzeniem nawierzchni na działce nr 227 w Pętkowicach zgodnie z umową
nr RZPIFZ/843/2021 r.
7. W dniu 28.02.2022 r. dokonano odbioru awaryjnej wymiany słupa oświetleniowego nr 1/1 w Bieszkowicach przy ul. Jeziornej. Umowa z firmą PMP Sp. z o.o. nr 107/2022
z 17.02.2022 r. Wartość 3.075 zł brutto.
8. Wycięto 2 drzewa rosnące na terenie „Placu Pamięci” w Bolszewie, zgodnie z decyzjami Starosty Wejherowskiego. Wykonawca- Firma Usługowa Mateusz Litwin. Wartość 3 240 zł brutto.
9. Zlecono wykonanie prac ziemnych polegających na poprowadzeniu odcinka ul. Leśnej
w Sopieszynie po jej geodezyjnym przebiegu. Wykonawca- Firma GROTH. Wartość 10.000 zł brutto.
10. Wykonano interwencyjną naprawę wypłukanej skarpy rowu (2 lokalizacje) w pasie
ul. Południowej w Gościcinie wraz z montażem korytek ściekowych zapobiegających dalszemu wypłukiwaniu oraz naprawę uszkodzonego przyczółka przepustu w pasie
ul. Robakowskiej, w Gościcinie. Wykonawca- Usługi Przewozowe Piotr Nacz. Wartość 7.500 zł brutto.
11. W dniu 03.03.2022 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Pomorskiej Grupy Konsultingowej Dyrektorem Zarządzającym Romualdem Meyerem. W spotkaniu ze strony gminy brali udział: Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy, Skarbnik, Kierownik RIGK, Kierownik RGOŚ, Insp. ds. funduszy zew. , Inspektor ds. popr.energ. Przedmiotem spotkania było omówienie materiałów dostarczonych do PGK oraz propozycji przedstawiciela PGK w temacie dalszego postepowania w zakresie projektu ELENA,
ze szczególnym uwzględnieniem obsługi mieszkańców w ramach realizowanego zadania.
12. W dniu 15.03.2022 r. odbyło się spotkanie robocze z projektantem z Biura Projektów REDROAD, dotyczące ul. Strażackiej w Bolszewie i ul. Brzozowej Gościcinie.
13. Została zawarta umowa RZPiFZ/158/2022 w dniu 08.03.2022r. na sprzątanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Wejherowo. Wykonawca: Spółdzielnia Usług Wielobranżowych w Rumi. Koszt usługi 21.384 brutto na okres od 15.03.2022 r.
do 15.12.2022 r.
14. Podpisano umowę nr 1/2022 w dniu 14.03.2022 r. z Wojewodą Pomorskim na dotację
na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy – dotacja w kwocie 20.000 zł brutto.
15. W okresie międzysesyjnym wydano:

- 13 decyzji na umieszczenie urządzeń w drogach publicznych,

- 7 decyzji na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót w drogach publicznych,

- 3 decyzje na uzgodnienie zjazdów w drogach publicznych,

- 7 uzgodnień zjazdów w drogach wewnętrznych,

- 6 uzgodnień lokalizacji urządzeń w drogach nie stanowiących pasa drogowego dróg publicznych.

Zawarto 15 umów na umieszczenie nowej infrastruktury technicznej w terenie gminnym nie stanowiącym pasa drogowego dróg publicznych. Dla tych umów roczne opłaty za zajęcie gminnego terenu określono na kwotę 2.292,22 zł.

Wystawiono 388 faktur (rocznych za 2022 r.) za zajęcie terenu gminnego pod infrastrukturę techniczną na łączną kwotę brutto 150.788,08 zł.

**Z zakresu Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych:**

* 1. W II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Lokalnych zostały złożone wnioski:
1. W Priorytecie II wniosek pn. „Rozbudowa oświetlenia w Gminie Wejherowo”,

Inwestycja zakłada budowę 1000 szt nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy.
szacowana wartość zadania 9.800.000,00 zł
wartość dofinansowania 90% 8.820.000,00 zł
wkład własny 10% 980.000,00 zł
Przewidywany termin zakończenia inwestycji 31.12.2025 pod warunkiem przyznania środków finansowych.

**B.** W Priorytecie III wniosek pn. "Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu
w miejscowości Gościcino",
szacowana wartość zadania 15.000.000,00 zł
wartość dofinansowania 85% 12.750.000,00 zł
wkład własny 15% 2.250.000,00 zł
Przewidywany termin zakończenia inwestycji 31.12.2025 pod warunkiem przyznania środków finansowych.

**C.** W Priorytecie I wniosek pn.”Budowa dróg gminnych w Gminie Wejherowo”,

We wniosku wskazano przebudowę n/w dróg:

1. budowa ulicy Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie,

2. budowa ulicy Dębowej w Bolszewie (4 etap ulicy Świerkowej),

3. budowa ulicy Okrężnej w Bolszewie (etap 2),

4. budowa ulicy Wodnej w Bolszewie (4 etap),

5. budowa ulicy Błękitnej w Bolszewie,

6. budowa drogi w Pętkowicach (2 etap)

7.budowa ulicy Szkolnej w Gowinie.
szacowana wartość zadania 4.900.000,00 zł
wartość dofinansowania 95% 4.655.000,00 zł
wkład własny 5% 245.000,00 zł
Przewidywany termin zakończenia inwestycji 31.12.2025 pod warunkiem przyznania środków finansowych.

* 1. W III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Lokalnych/ PGR został złożony wniosek:
	Wniosek pn. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu
	na cele sportowo-rekreacyjne w Sopieszynie"
	szacowana wartość zadania 4.500.000,00 zł
	wartość dofinansowania 98%  4.410.000,00 zł
	wkład własny 2% 90.000,00 zł
	Przewidywany termin zakończenia inwestycji 31.12.2025 pod warunkiem przyznania środków finansowych,

 W dniu 8 marca b.r. do Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku został wysłany wniosek na dofinansowanie zadania pn." Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych na terenie Gminy Wejherowo- ul. Słowińskiej w Górze" w ramach środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Pomorskiego,
przeznaczonych na zadania związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt obejmuje modernizację drogi, polegającą na utwardzeniu płytami IOMB odcinka
o łącznej dł. 675m.

Szacowana wartość inwestycji : 388.557,00 zł

Dofinansowanie: 130.000,00 zł

Wkład własny 258.557,00 zł

Planowany termin realizacja zadania do dnia 15.11.2022 r. pod warunkiem przyznania środków finansowych.

* 1. W dniu 17.03.2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Wejherowo” w podziale
	na następujące części:
* Część 1: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 129017G łączącej Sopieszyno i Ustarbowo”,
* Część 2: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. ks dr Leona Heyke
w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski”,
* Część 3: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Derdowskiego
 w miejscowości Góra”,
* Część 4: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi
 w miejscowości Reszki”,
* Część 5:  „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Dworskiej
w Gościcinie”.

Termin realizacji : 14 m-cy – dla cz. 1, 2 3, i 4 oraz 6 m-cy – dla cz.5

Planowany termin otwarcia ofert: 28.03.2022 r.

**Z zakresu Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości:**

1. Wydano 8 pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej, w tym 1  decyzję dotyczącą inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m². W dwóch przypadkach odmówiono wydania decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na brak sąsiedztwa.
2. Wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
* rozbudowa sieci wodociągowej w Ustarbowie w rejonie ul. Lipowej, dla prywatnego inwestora;
* budowa, przebudowa oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4 KV w Gościcinie w rejonie ulic Robakowskiej i Wrzosowej, dla ENERGA OPERATOR S.A.
1. Wpłynęło 10 nowych wniosków o wydanie warunków zabudowy, w tym 2 wnioski dotyczący inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m².
2. Wydano 55 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie oraz 14 wypisów i wyrysów z planu.
3. Wydano 8 postanowień opiniujące zgodność projektu podziału nieruchomości z planem lub decyzją o warunkach zabudowy.
4. Trwają prace nad projektami planów:
* Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kąpino – w terminie od 07.03.2022 r. do 28.03.2022 r. po raz trzeci wyłożono projekt planu do publicznego wglądu. W dniu 17 marca 2022 r. o godzinie 17 odbyła się dyskusja publiczna, natomiast do 11 kwietnia 2022 r. można składać uwagi do projektu planu.
* Projekt nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – projekt został wysłany do uzgodnień i opiniowania.
* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino (Gowino V) – otrzymaliśmy wszystkie pozytywne opinie i uzgodnienia, projekt planu jest przygotowywany do wyłożenia do publicznego wglądu.
* Trwa analiza wniosków organów i instytucji oraz przygotowanie projektów planów dot. następujących uchwał:
* Uchwała Nr XXX/368/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Góra w Gminie Wejherowo,
* Uchwała Nr XXXII/387/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Góra - Paradyż w Gminie Wejherowo,
* Przekazano materiały do Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych celem przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy na sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do których przystąpiono na podstawie następujących uchwał:
* Uchwała Nr XXXII/386/2021 Rady Gminy Wejherowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo;
* Uchwała Nr XXX/367/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo,

**W zakresie geodezji:**

1. Wydano 29 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości.
2. Na wnioski właścicieli wszczęto 16 nowych postępowań podziałowych.
3. Wydano 6 decyzji podziałowych, w wyniku których powstało 31 nowych działek (Gowino – 22 działki, Gościcino – 4 działki, Bolszewo – 5 działek).

**W zakresie gospodarowania nieruchomościami:**

1. Kontyunowane są działania mające na celu sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo położnych w Kąpinie, z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych, na podstawie uchwały numer XXXVII/438/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 stycznia 2022 r. Zgodnie z wyceną nieruchomości, wykonaną przez uprawnionego rzeczoznawcę wartość działki o nr ewid. 396/8 o pow. 277 m² została oszacowana na kwotę 44 686,00 zł netto, natomiast działki o nr ewid. 396/9 o pow. 288 m² została oszacowana na kwotę 46 460,00 zł netto.
2. Podpisano protokół uzgodnień w sprawie zakupu nieruchomości o nr ewid. 53/2 o pow. 0,5229 ha w Gowinie, z przeznaczeniem na wykonanie zespołu naturalnych zbiorników retencyjnych na Potoku Pętkowickim, w celu odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z Gowina do Gościcina. W wyniku przeprowadzonych negocjacji w sprawie jej nabycia, uzgodniono kwotę 35,00 zł brutto/1m2. Stosowna uchwała została przygotowana na najbliższą sesję Rady Gminy Wejherowo.
3. Ponownie zwrócono się do Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk z siedzibą w Wejherowie, Os. Przyjaźni 6 o ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu na działce o nr ewid. 317/16 położonych w Wejherowie, na rzecz Gminy Wejherowo,
z przeznaczeniem dla korzystania z działek sąsiednich o nr ewid. 317/15 (na której znajduje się budynek administracyjny stanowiacy współwłasność Spółdzielni i Gminy Wejherowo) oraz 318/12, 151/5, 150/3 i 151/7 (teren wykorzystywany pod parking).
4. W dniu 25 lutego 2022 r. przekazano do wypłaty odszkodowanie w wysokości 45 168,75 zł (protokół uzgodnień z dnia 17 lutego 2022 r.) za nieruchomość położoną w Gniewowie ozn. ewid. nr 27/9 o pow. 3285 m2,przejętą z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Wejherowo z dnia 15.12.2021 r.

**Z zakresu Referatu Oświaty i Spraw Społecznych:**

1. MEiN uruchomiło dodatkowe środki finansowe na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów. Od 1 marca do 20 grudnia b.r. szkoły mogą uruchomić dodatkowe godziny wsparcia dla uczniów, u których rozpoznano taka potrzebę. Wg danych w SIO
i wniosków złożonych przez dyrektorów szkół - otrzymaliśmy 121.300 zł. na organizację dodatkowych zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. W ramach udziału w pilotażowym programie Asystent Ucznia Niepełnosprawnego – otrzymaliśmy pierwszą transzę środków w wysokości: 11.688,80 zł. przeznaczonych
na sfinansowanie zatrudnienia dwóch asystentów ucznia w SP w Bolszewie.
3. Pomorski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie przekształcenia
SP w Bolszewie. W związku z czym, od 1 września 2022 r w Bolszewie będą funkcjonowały dwie szkoły podstawowe: nr 1 i nr 2.
4. Przygotowujemy procedurę postępowania konkursowego na dyrektorów szkół,
tj.: SP Bolszewo nr 1, SP Bolszewo nr 2, SP Orle, SP N.Dwór W. i Przedszkola w Bolszewie.
5. W związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, w naszych szkołach pojawiło się już 30 uczniów ukraińskich.
6. Przekazano dotacje celowe do niepublicznych placówek oświatowych ( 8 przedszkoli,
1 punku przedszkolnego, niepublicznej szkoły podstawowej, 1 publicznego przedszkola oraz 2 żłobków) na miesiąc: marzec 2022 r.:
* niepubliczne przedszkola oraz przedszkole publiczne MEGAMOCNI - 599 697,74 zł
* niepubliczny punkt przedszkolny - 7 239,45 zł
* Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego – 29 087,68 zł
* Niepubliczne żłobki – 11 400,00 zł.
1. Naliczono Podstawową Kwotę Dotacji przedszkolnej na rok 2022- 1 007,21 zł (100%)
2. Podpisana została umowa z Powiatem Wejherowskim na udzielenie wsparcia finansowego w realizacji wydarzeń z zakresu kultury i sportu.

**SPORT**

**1**. Wójt Gminy Wejherowo podpisał umowy ze stowarzyszeniami, którym została przyznana dotacja w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku:

* Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo, zadanie publiczne
pt. „Pływanie – ćwiczenia w basenie”. Udzielona kwota dotacji - 1 000,00 zł
* Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo, zadanie publiczne
pt. „Gimnastyka – ćwiczymy razem”. Udzielona kwota dotacji – 1 000,00 zł
* Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo, zadanie publiczne
pt. „Nordic Walking”. Udzielona kwota dotacji – 800,00 zł
* Wejherowska Akademia Piłki Nożnej Błękitni Wejherowo, zadanie publiczne
pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej”. Udzielona kwota dotacji –
3 000,00 zł
* Wejherowska Akademia Piłki Nożnej Błękitni Wejherowo, zadanie publiczne
pt. „Dziecięcy turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wejherowo w Kąpinie”. Udzielona kwota dotacji – 1 000,00 zł
* Fundacja Pomocy Tleniak, zadanie publiczne pt. „Sport i rekreacja dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów z gminy Wejherowo”. Udzielona kwota dotacji 2 000,00 zł
* Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, zadanie publiczne pt. „Szkolenie dzieci
i młodzieży oraz udział w Lidze Młodzików PZPN w sezonie 2022/2023. Udzielona kwota dotacji 4 000,00 zł
* Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, zadanie publiczne pt. „Szkolenie seniorów oraz udział w B-klasie PZPN w sezonie 2022/2023”. Udzielona kwota dotacji
3 000,00 zł
* Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, zadanie publiczne pt.” Szkolenie dzieci
i młodzieży oraz udział w Lidze Trampkarzy PZPN w sezonie 2022/2023”. Udzielona kwota dotacji 4 000,00 zł

**2.** Wójt Gminy Wejherowo zawarł umowę o świadczenie usług promocyjnych gminy Wejherowo poprzez działalność sportowo - rekreacyjną”:

- Wejherowski Klub Bokserski Gryf Wejherowo „ Promocja Gminy Wejherowo poprzez sport podczas krajowych i międzynarodowych zawodów i gal bokserskich”. Umowa o wartości 7 000,00 zł.

 **3**. Gmina Wejherowo wsparła finansowo i organizacyjnie następujące wydarzenia sportowe:

- Galę Boksu „Boxing Show” w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie

- Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców

- Gminne Igrzyska Dzieci w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców

- Gminny Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców

- Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej

**4.** Wójt Gminy Wejherowo zawarł umowę o świadczenie usług sportowych w ramach walki
z patologiami społecznymi:

- Klub Sportowy Tytani Wejherowo „Świadczenie usług sportowych z zakresu piłki ręcznej
w ramach walki z patologiami społecznymi – alkoholizmem i narkomanią. Umowa o wartości 20 000,00 zł.

**Z zakresu Referatu Spraw Obywatelskich:**

1. Na pisemny wniosek udostępniono dane osobowe:
* z Rejestru PESEL – **10** osób,
* z Rejestru Dowodów Osobistych – **2** osób.
* z dokumentacji dowodowej – **2** osób (9 dokumentów)
1. Przyjęto **404** wnioski o wydanie dowodu osobistego, w tym **83** za pośrednictwem platformy ePUAP).
2. Wydano **220** dowodów osobistych.
3. Unieważniono **145** dowodów osobistych.
4. Przyjęto **29** zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, w wyniku czego:
* wydano **21** zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
1. Przyjęto **3** zgłoszenia dot. nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (tzw. kradzież tożsamości).
2. Przyjęto **352** wyprodukowane dowody osobiste.
3. Dokonano **296** wpisów do Rejestru Danych Kontaktowych.
4. Zameldowały się **122** osoby na pobyt stały, w tym **4** za pośrednictwem platformy ePUAP.
5. Na pobyt czasowy zameldowały się **23** osoby (w tym **16** cudzoziemców), w tym **1** za pośrednictwem platformy ePUAP.
6. Wymeldowało się **45** osób z miejsca pobytu stałego, w tym **2** za pośrednictwem platformy ePUAP.
7. Wydano decyzje administracyjne, dot.:
	* umorzenia postępowania w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego – **1.**
8. Wydano postanowienia, dot.:
	* odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego – **1**.
9. Wydano **39** powiadomień o nadaniu nr PESEL dla obcokrajowców.
10. Urodziło się **24** dzieci.
11. Zmarło **13** osób.
12. Wydano zaświadczenia:
	* o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy – **140** (w tym 1 z rejestru PESEL),
	* o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego – **18**,
	* o danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych – **1**.
13. Sporządzono wykazy:
* dla Referatu Finansowego o osobach zameldowanych w **12** nowo powstałych budynkach
i **16** lokalach mieszkalnych wraz z listą osób zmarłych w miesiącu lutym 2022r.;
* dla Referatu Gospodarki Odpadami i Środowiska o osobach zameldowanych w nowo powstałych budynkach oraz ilości osób zameldowanych w poszczególnych lokalach przed i po dokonaniu czynności meldunkowych wraz ze spisem adresów zmarłych mieszkańców w miesiącu lutym 2022r.;
1. Zarejestrowano i nadano PESEL **54** obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wg stanu na dzień **17 marca 2022r.** na terenie Gminy Wejherowo zameldowanych na pobyt stały jest **26.649** osób (poprzednio wg stanu na 17.02.2022r. **26.561** różnica **+ 88** osób), a na pobyt czasowy **315** osób.

W okresie między sesjami w Referacie Spraw Obywatelskich sprawy załatwiało **1098** osób.

**Z zakresu Referatu Inżynierii Środowiska:**

**1**. W styczniu wystawiono f-ry vat za zużycie wody na kwotę 82 304,49 zł brutto

**2**. Zawarto 18 umów na dostawę wody

**3**.  Koszty:

 - zużycie energii elektrycznej na hydroforniach, SUW, przepompowniach – 5646,60 zł brutto

 - dystrybucja energii elektrycznej – 1607,98 zł brutto

 - paliwo do samochodu – 800,41 zł

 - naprawa i konserwacja automatyki na SUW – 2 829,00 zł

 - odprowadzenie ścieków w Łężyc (PEWIK) – 9 411,29 zł

 - części do samochodu służbowego – 120,88 zł

 - opłaty zmienne za pobór wód podziemnych za IV kw 2021 r. – Wody Polskie – 7517,00 zł

**4**. Wydano 8 warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej i przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci.

**5**. Wydano 8 informacji nt. możliwości rozbudowy sieci wodociągowej, zaopatrzenia nieruchomości w wodę i dot. odprowadzania nieruchomości ciekłych.

**6**. Wydano 2 protokołów odbioru przyłączy wodociągowych.

**7**. Wezwano 4 osoby z tytułu nielegalnych podłączeń do gminnej sieci wodociągowej w celu natychmiastowego podpisania umowy na dostawę wody

**8**. Zakupiono nową pompę do przepompowni ścieków w Łężycach – 19 803,00 zł. Wymiana uszkodzonej pompy na nową zostanie wykonana przez PEWIK Gdynia w ramach umowy eksploatacyjnej.

**9**.  W okresie międzysesyjnym zlecono usunięcie 6 awarii na sieciach wodociągowych – koszt 30 965,00 zł brutto

**10**. Przeprowadzono badania wody zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym prze PSSE Wejherowie – brak odchyleń od normy

**11**. Podpisano porozumienie z UM Wejherowa na przyjmowanie ścieków z terenu miasta (ogródki działkowe) na Punkcie Zlewnym w Gościcinie (limit 100 m3 ścieków na miesiąc). W ramach porozumienia miasto poniesie część kosztów związanych z eksploatacją stacji zlewnej, w ryczałtowej kwocie 1 500,00 zł.

**12**. Zakończono budowę sieci wodociągowej w Bolszewie (ul. Rzeźnicka i Poprzeczna). Inwestorem budowy był PEWIK Gdynia. Gmina była odpowiedzialna za przygotowanie projektu dla tej inwestycji.

**13**. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielił Gminie Wejherowo nowego Pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia Reszki. Termin obowiązywania: do 24.02.2032 r.

**14**. Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Orlu – etap IV.

**15**. Przesłano do PEWIK Gdynia karty informacyjne dla zadań zgłoszonych przez Gminę
do projektu planu wieloletniego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych PEWIK Gdynia na lata 2023-2025:

1. Sieć wodociągowa – Bolszewo, ul. Olchowa
2. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna – Gościcino, ul. Kochanowska, Lęborska, Lawendowa, Na Stoku, Górna – etap II
3. Sieć kanalizacji sanitarnej – Miejscowość Gowino

**Z zakresu Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:**

1. Wystawiono 9 skierowań na badania lekarskie dla strażaków ochotników
z jednostki OSP Bolszewo - 3 skierowania, OSP Góra - oraz 3, OSP Gościcino – 1 skierowanie, OSP Zbychowo -2 skierowania.
2. W ramach utrzymania gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydano dla OSP Gościcino na wyposażenie:
* Buty specjalne oficer gumowe – 5 par
* Buty specjalne skórzane – 3 pary,
* Hełm strażacki – 2 szt.,
* Kominiarka - 13 szt.,
* Ubranie specjalne – 4 kpl.,
* Siekiera – 2 szt.,
* Wąż tłoczny 52 -10 szt.,
* Wąż tłoczny W75 – 5 szt.

Razem wydano za kwotę: **15.465,00** zł

1. W związku z obecną sytuacją na Ukrainie wyznaczono miejsce do przyjęcia uchodźców - 20 osób w pomieszczeniach jednostki OSP Gościcino, które może przyjmować uchodźców od 14 marca. Informacja o ilości osób do zakwaterowania przekazana została do Starostwa powiatowego w Wejherowie i Wojewody Pomorskiego.
2. Zakupiono na potrzeby przyjęcia i zabezpieczenia uchodźców na terenie gminy:
20 szt. koce, 7 poduszek – **1.012** zł. Na wyposażeniu UG utrzymywane są łóżka polowe – 10 szt., śpiwór – 20 szt., mata samopompująca – 20 szt.
3. Obecnie na dzień 23.03.2022 r. na terenie gminy zakwaterowano w prywatnych mieszkaniach i wynajętych obiektach:

**Ogółem jest 343 osoby**

**Dorosłych: 190**

**Dzieci: 153**

1. W związku z dużą ilością uchodźców i osób napływających do gminy Wejherowo uruchomiono punkt Informacyjny w Urzędzie Gminy pok. Nr 13 w którym obywatele Ukrainy mogą otrzymać również pomoc przy wypełnianiu wniosków o nadanie PESEL
i dofinansowania na zakwaterowanie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Umożliwiono również uchodźcom bezpłatne zrobienie zdjęcia do wniosku o PESEL.
2. Na terenie gminy Wejherowo istnieją dwa punkty zbiórki darów od mieszkańców gminy Wejherowo. Jeden punkt zbiorki znajduje się przy OSP Bolszewo ul. Zamostna 4B
i prowadzi go Stowarzyszenie ,,**Pomaganie jest takie proste**,, oraz
na ul. Drzewiarza 22 w Gościcinie, który prowadzi jednostka **OSP Gościcino**. Obie organizacje pozarządowe prowadzą zbiórkę we własnym zakresie.
3. Przesłano Plan finansowy do Wojewody Pomorskiego na środki finansowe na pomoc dla obywateli z Ukrainy kwota **2.942.000** zł. przy opracowaniu Planu brano pod uwagę 300-400 obywateli z Ukrainy na terenie gminy Wejherowo. Dla Gminy Wejherowo Wojewoda planuje przeznaczyć ok. 500 tyś zł na obecną chwilę wpłynęło na konto Urzędu Gminy **50.568,00** zł
4. Otrzymaliśmy decyzja Wojewody Pomorskiego, że z dniem 1 kwietnia 2022 r. Wójt Gminy Wejherowo może realizować zadania w postaci zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa, polegającej na:
* zakwaterowaniu,
* zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego,
* zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
|o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc,
w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna,

4) finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc
lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1-3,

5) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

Środki na pokrycie powyższych kosztów pochodzą od Wojewody Pomorskiego.

1. Odbyły się dwa posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego gdzie
na pierwszym posiedzeniu w dniu 28 lutego było zapoznanie z informacjami dotyczącymi niesienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i osobom przyjmującym obywateli Ukrainy na terenie Gminy. W posiedzeniu Zespołu uczestniczyło 10 (dziesięciu) członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz 9 (dziewięciu) zaproszonych gości.

Na drugim posiedzeniu w dniu 14 marca 2022 r. przedstawiono sytuację napływających uchodźców na teren gminy Wejherowo oraz przyjęcia dzieci z Ukrainy do klas w szkołach podstawowych. W posiedzeniu uczestniczyło 6 (sześciu) członków GZZK
oraz 10 (dziesięciu) zaproszonych gości w tym Dyrektorzy Szkół Podstawowych.

1. Wydano jedną decyzję administracyjną dotyczącą świadczeń rzeczowych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

**Z zakresu Referatu Gospodarki Odpadami i Środowiska:**

**I. ODPADY**

**Deklaracje:**

* W ramach kontroli meldunków i liczby osób w deklaracjach w okresie międzysesyjnym wyjaśnienia wpłynęły od 49 właścicieli, a z tej grupy złożono deklaracje dla 16 osób (wpływy blisko 5.000,00 zł rocznie w budżecie).
* Kontynuujemy kontrole posesji, na których zużywana jest woda a nie ma deklaracji. Wykonywana jest dokumentacja zdjęciowa w tych sprawach.
* W okresie międzysesyjnym wprowadzono także 142 deklaracje a także wystawiono
43 tytuły wykonawcze dla dłużników oraz 48 postanowienia o zarachowaniu wpłat. Wójt Gminy Wejherowo wydał także decyzję o umorzeniu opłaty z uwagi na trudna sytuację życiową wnioskodawcy.

**II. Utrzymanie czystości i porządku**

* Wystosowano 16 pism dotyczących kontroli szamb, do właścicieli posesji w Sopieszynie, Gowinie oraz w rejonie ulicy Drzewiarza w Gościcinie.

**III. Inwentaryzacja źródeł ciepła**. W okresie międzysesyjnym ponownie lawinowo wpływają deklaracje o posiadanym źródle ciepła. Pracownicy UG wprowadzili ich aż 642. Związane jest to z możliwością uzyskania dopłaty do ogrzewania, pod warunkiem jednak złożenia deklaracji o źródle ciepła. **Łącznie – samodzielnie i z pomocą gminy złożono od 1 lipca 2089 deklaracji, co stanowi 21,04% (wzrost z 12,98 %)**. **Prosimy sołtysów i radnych
o informowanie mieszkańców o konieczności złożenia deklaracji.**

**IV**. W punkcie informacyjnym dla programu Czyste powietrze udzielono **19 osobom indywidualnych porad** w zakresie wypełniania wniosków i przekazano do WFOŚiGW
14 wniosków o dofinansowanie lub o płatność.

**V. Opłata od posiadania psa**: Stan w bazie na koniec listopada 2021 r. – 1 166 szt. (+ 11 rejestracji).

**VI.** Inne

1. Trwają zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Odbiór odpadów nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu posesji (najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem zbiórki). Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do firmy wywozowej – Przedsiębiorstwo Komunalne Agora Sp. z o.o. pod net el. 58 672 17 23.
2. Przygotowano i przesłano sprawozdanie za rok 2021 r. dotyczący realizacji programu ochrony powietrze, który Urząd Marszałkowski przyjął bez zastrzeżeń.

**IV. OCHRONA ŚRODOWISKA i USUWANIE DRZEW**

**Drzewa**1) Wójt wydał 27 zaświadczeń dla osób fizycznych o braku sprzeciwu organu wobec zamiaru usunięcia łącznie 310 drzew.

2) Wójt wydał **2 decyzje** w/s zgody na usunięcie 5 drzew oraz jedną odmowną, w tym:

dla Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo – 1 zezwolenie na usunięcie 3 drzew rosnących na działce nr 829/8 w Gościcinie (teren przy „dworku Drzewiarza”) oraz
1 zezwolenie na usunięcie 2 drzew rosnących na działce nr 13 w Bieszkowicach (teren Biblioteki w Bieszkowicach),

 **Starosta Wejherowski wydał dla Gminy 6 decyzji – 6 zezwoleń, w tym:**

* 18 drzew – Kąpino (ul. Lipowa, dz. nr 9)
* 1 drzewo- Bolszewo (dz. nr 303/2, „Plac Pamięci”)
* 1 drzewo- Bolszewo (dz. nr 306, „Plac Pamięci”)
* 1 drzewo- Bieszkowice (granica działek nr 3/65 i 3/63)
* 443 drzewa- Kąpino (dz. nr 678, drzewa na miedzach śródpolnychm-dzy polami dzierżawionymi od UG Wejherowo)
* 2 drzewa- Sopieszyno (dz. nr 127/10, teren nieurządzonej drogi dojazdowej).

**Toczy się 13 postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji na terenie gminy:**

* 1. Postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja
	do zbierania i przetwarzania odpadów w procesie odzysku R3, R10, R11, R12 i R13 wraz
	z produkcją prefabrykatów betonowych i budową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową w Łężycach, Gmina Wejherowo”, na działkach nr 16/1 i 16/2, (Inwestor KSK Coloseum Katarzyna Kiedrowska), Inwestor przedłożył raport OOŚ, podjęto postępowanie, wysłano wezwanie do jego uzupełnienia,
	2. Postępowanie w sprawie inwestycji gminnej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowino - etap I”, podano do publicznej wiadomości informacje o uzyskaniu opinii organów współdziałających – RDOŚ w Gdańsku i Wód Polskich, etap przed wydaniem obwieszczenia na podstawie art. 10 kpa przed wydaniem decyzji środowiskowej,
	3. Postępowanie w sprawie inwestycji gminnej pn. „Budowa ulic Starowiejskiej
	i Równej w mjsc. Gowino wraz z odwodnieniem” - wniosek w opiniowaniu RDOŚ
	w Gdańsku;
	4. „Eksploatacja piasku na dz. nr 270 (część) oraz 274/15 część obręb Gowino (Inwestor: Ryszard Adrian Transport-Handel-Produkcja-Usługi dla Rolnictwa), Inwestor przełożył raport OOŚ; podjęto postępowanie, wezwano do uzupełnienia raportu OOŚ,
	5. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo
	na odcinku Rybska Karczma - Góra (Inwestycja częściowo na terenie Gminy Gniewino), po uzyskaniu rozbieżnych stanowisk organów opiniujących dot. OOŚ; ponownie wezwano Inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień w odniesieniu do argumentacji RDOŚ
	w Gdańsku zawartej w postanowieniu orzekającym o potrzebue przeprowadzenia OOŚ,
	6. „Modernizacja linii technologicznej zakładu przetwarzania kabli oraz zbieranie odpadów, na dz. 704/37 obr. Gościcino” (wniosek Gruba Recykling; grupa I, złożony wraz z raportem OOŚ); uzyskano uzgodnienia RDOŚ w Gdańsku oraz PGW Wody Polskie RZGW Gdańsk, po podaniu raportu do konsultacji społecznych, wydano obwieszczenie art. 10 kpa
	o zebraniu materiałów do wydania DŚ,
	7. „Budowa farmy fotowoltaicznej na części działki nr 460/1 obr. Kniewo, Gmina Wejherowo (wniosek PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. Warszawa) – Inwestor uzupełnia wniosek;
	8. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bolszewie na dachu hali produkcyjnej Balex Metal Sp. z o.o., uzyskano opinię PGW Wody Polskie, RDOŚ wezwał do uzupełnienia wniosku, zlecono opinię na temat ustalenia klasyfikacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
	9. „Budowa zespołu przemysłowo - magazynowo - usługowego z zapleczem socjalnym
	i infrastrukturą towarzyszącą” w mjsc. Łężyce - po uzyskaniu wyjaśnień Inwestora, wniosek jest w opiniowaniu wewnętrznym: RGPN i RIS, wezwano Inwestora do złożenia wyjaśnień
	10. Wnioski Spółki Eko Dolina Sp. z o.o. (dot. przedsięwzięć z grupy I, z raportem OOŚ):
* „Budowa kompostowni dla selektywnie zebranych bioodpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o. o. w Łężycach;
* „Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów szkła (w tym odpadów opakowaniowych ze szkła) za pomocą przesiewacza bębnowego na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o.
w Łężycach na części działki nr 7/60 obręb Łężyce”.

Uzyskano uzgodnienia dla ww. przedsięwzięć od PGW Wody Polskie RZGW Gdańsk.

W odniesieniu do kompostowni uzyskano uzgodnienie Marszałka Województwa Pomorskiego natomiast oraz w odniesieniu do przetwarzania szkła, stanowisko Marszałka o braku kompetencji do uzgodnienia tego przedsięwzięcia. Uzyskano uzgodnienia RDOŚ w Gdańsku.

Poinformowano strony o uzyskaniu uzgodnień ww. organów.

k) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1336G w ramach zadania „Przebudowa DP 1336G
na odcinku Gowino-Pętkowice od km 41+ 890 do km 43+850” (Inwestor: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego) – po przeanalizowaniu wniosku wezwano do jego uzupełnienia;

l) „Budowa 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Zbychowo, gm. Wejherowo
na działkach ewid. oznaczonych numerami: od 76/38, do 76/50 obręb Zbychowo,
w miejscowości Zbychowo, przy ul. Polnej” - po przeanalizowaniu wniosku oraz uzyskaniu stanowiska RGPN wezwano dodatkowo do jego uzupełnienia.

**Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie:**

Przygotowano materiały dla Spółki Tacakiewicz Ferma Kresek (w tym postanowienie
o odmowie udostępnienia informacji dot. toczących się postepowań)

**Ochrona przyrody:**

Przygotowano wniosek do RDOŚ w Gdańsku o wydanie zezwolenia na odstępstwa od ochrony gatunkowej w zakresie przenoszenia płazów przez drogę gminną w Łężycach (czwarty rok planowanej akcji).

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie**

**Dane liczbowe w tabeli za ostatni pełny miesiąc**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **500+** | **Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny** | **Dodatek osłonowy** | **Pomoc społeczna i dodatki mieszkaniowe** | **Razem** |
| Liczba nowych wniosków | 6 | 23 | 297 | 70 | **396** |
| Liczba wydanych decyzji | 57 | 215 | 51 | 95 | **418** |
| Liczba wypłaconych świadczeń | 7.542 | 4.723 | 0 | 1.979 | **14.244** |
| Kwota wypłaconych świadczeń | 3.730.824 | 1.260.121 | 0 | 176.293 | **5.167.238** |

1. W styczniu i w lutym mieszkańcy gminy Wejherowo złożyli 1.093 wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.
2. Dodatkowo, pracą socjalną objęto 25 rodzin. W ramach poradnictwa specjalistycznego udzielano konsultacji psychologicznych oraz prawnych (74).
3. W styczniu poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo wychowawczych (10 dzieci) i rodzinach zastępczych (37 dzieci) na łączną kwotę 38.302 zł.
4. Asystenci rodzin mają pod swoją opieką 17 rodzin, które odwiedzali udzielając im pomocy i wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W okresie sprawozdawczym asystenci rodziny zrealizowali projekt socjalny „Aktywne ferie”.
W ramach projektu zrealizowano zajęcia rekreacyjno – aktywizujące dla 6 dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.
5. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła 18 spraw
o nadużywanie alkoholu przez mieszkańców naszej gminy. Wpłynął jeden nowy wniosek
o wydanie koncesji na handel napojami alkoholowymi.
6. Aktualnie procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest w 27 środowiskach rodzinnych zagrożonych przemocą, z czego w miesiącu lutym wszczęto 3 nowe procedury.
7. Realizowano usługi opiekuńcze w 9 środowiskach, z zastosowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Kontynuowano współpracę z restauracją w sprawie dowozu ciepłych posiłków do miejsca zamieszkania 8 osób samotnych, chorych lub starszych, w tym objętych usługami opiekuńczymi.
8. Kontynuowana jest działalność Placówek Wsparcia Dziennego w Warszkowie, Łężycach
i Gowinie oraz Klubu Gier w Orlu, Ustarbowie i Kniewie a także Klubu Seniora
w Bieszkowicach.
9. Dnia 28 lutego 2022 r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie wzięli udział w spotkaniu kryzysowym w Szkole Podstawowej w Gościcinie w celu skoordynowania działań pomocowych na rzecz Uchodźców z Ukrainy. Działania zostały skoordynowane z udziałem Szkoły Podstawowej w Gowinie, Szkoły Podstawowej w Górze oraz z organizacjami pozarządowymi, Fundacją "Iskierka Miłości" z Gościcina, OSP Gościcino, Pomorską Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą Gryf z Wejherowa oraz wolontariuszami (tłumaczenia, pomoc medyczna).
10. Ponadto udzielono wsparcia rzeczowego dla miejsca zakwaterowania Uchodźców
w Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce i Sierra Golf w Gowinie. Pracownicy socjalni intensywnie wspierają Uchodźców przebywających w mieszkaniach prywatnych mieszkańców Gminy Wejherowo organizując i dostarczając produkty żywnościowe, środki higieniczne, oraz dowóz gorących posiłków z Restauracji Luzińskiej. Udostępniono również pomieszczenia magazynowe dla Pomorskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Gryf w Wejherowie w celu przechowywania i dystrybuowania produktów na terenie Gminy Wejherowo.
11. Uruchomiono całodobowe trzy numery telefonów pracowników socjalnych w celu zapewnienia mieszkańcom gminy Wejherowo dostęp do informacji i wsparcia. Środowiska, w których przebywają Uchodźcy są monitorowane i wizytowane przez pracowników GOPS Wejherowo, gdzie dostarczane są na bieżąco niezbędne produkty.
12. Na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszczane są materiały informacyjne dotyczące pomocy dla Uchodźców
z Ukrainy oraz mieszkańców Gminy Wejherowo, udzielających wsparcia.
13. Nawiązano również kontakt z Bankiem Żywności w Gdańsku w celu ustalenia procedury kwalifikowania Uchodźców do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ i zakwalifikowano 60 osób.

**Biblioteka i Centrum Kultury**

* **w Bibliotece w Bolszewie zorganizowano :**

- 1.03 – Przedstawienie 10% Teatr Niezależni Znajomi – ok. 100 osób

- 1.03 – Śledzik dla seniorów - potańcówka – ok. 32 osoby

- 2.03 – Wystawa malarstwa Marka Hoeft – 27 osób

- 9.03 – udostępnienie sali dla Stowarzyszenia Emerytów i rencistów na Dzień Kobiet – 75 osób

- 25.03 - Piątek z Kulturą – Spektakl „Co modna Pani wiedzieć powinna”

- WARSZTATY artystyczne – 16 grup – 61 spotkań - łącznie udział ok. 473 osób w miesiącu lutym

* **W Dworku Drzewiarza w Gościcinie zorganizowano :**

- 26.03 -Turniej gry w Fifa 2022 – 12 osób

- WARSZTATY artystyczne – 10 grup łącznie 32 spotkania,– łącznie udział 267 osób w miesiącu lutym

* **W Filii nr 3 w Bieszkowicach odbyły się :**

- 25.02 – Piątek z Kulturą Teatr Lampart – 3 starsze Panie – 37 osób

- 3.03 – Weekend z ceramiką – 18 osób

- 25.03 - Teatr dla dzieci „Legendy Gdańskie”

 - WARSZTATY artystyczne – 6 grup – łącznie 29 spotkań, udział ok. 145 osób w miesiącu lutym

* **W Filii nr 2 w Nowym Dworze Wejherowskim odbyły się :**

- WARSZTATY artystyczne – odwołane w miesiącu lutym z powodu ferii zimowych i na prośbę szkoły

* Dyskusyjny Klub Książki – 5 spotkań w Gościcinie i Bolszewie – łącznie uczestniczyło 40 osób
* BCK ogłosiło Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Seniorzy w Obiektywie” i konkurs
na „Najpiękniejszą rodzinną pisankę”
* Odbył się Gminny Dzień Kobiet z Katarzyną Pakosińską – ok. 350 osób