# Załącznik nr 10 do SIWZ  Projekt Umowy

Projekt Umowy

w dniu …………….. pomiędzy

Gminą Wejherowo, z siedzibą przy ul. Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo,

NIP: 588-237-58-50

reprezentowaną przez:

Macieja Milewskiego – Z-cę Wójta Gminy Wejherowo

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………...

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej dla n/w zadań:

- Budowa węzła integracyjnego w Gościcinie;

- Budowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie;

- Wyznaczenie trasy rowerowej w pasach ul. Wejherowskiej i ul. Głównej w Bolszewie i Gościcinie;

- Wyznaczenie trasy rowerowej w pasach ul. Drzewiarza, ul. Południowej i ul. Robakowskiej w Gościcinie.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy węzła integracyjnego w Gościcinie w zakresie:

  - budowy placu dworcowego, w tym budowy parkingów Park&Ride, Bike&Ride po obu stronach linii kolejowej wraz z monitoringiem całego terenu;

  - budowy chodników wokół węzła;

  - budowy przejść, pochylni dla pieszych i rowerzystów łączących obustronne parkingi Park&Ride, Bike&Ride;

  - budowy zatok autobusowych w północnej części węzła, tj. wzdłuż drogi krajowej nr 6 oraz w południowej części węzła, tj. wzdłuż ulicy Drzewiarza;

  - przebudowy układu drogowego ulicy Drzewiarza i ulicy Fabrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i  usunięciem ewentualnych kolizji;

  - budowy pętli autobusowej.

Projekt należy dowiązać do opracowania pn. „Dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk" wykonanego na zlecenie PKP PLK S.A. oraz zaprojektować w oparciu o „Wstępną koncepcję węzła integracyjnego „Gościcino” opracowanego przez Biuro Inżynierii Komunikacyjnej mgr inż. Maciej Berent, maj 2015r.

- Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy ul. Jana Pawła II w Gościcinie 
– etap II, na odcinku długości ok. 300 m, od skrzyżowania z ul. Uroczą do skrzyżowania 
z ul. Drzewiarza w Gościcinie w następującym zakresie:

- poziom projektowanej jezdni należy dowiązać do rzędnych bram wjazdowych i niwelety nawierzchni jezdni ulicy Drzewiarza;

- zaprojektować odwodnienie drogi, oświetlenie oraz usunięcie ewentualnych kolizji;

- zaprojektować przebudowę istniejącego mostu zapewniający bezpieczny przejazd pojazdów o masie całkowitej 15 t.

Projekt należy dowiązać do projektu pn. „Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie”, czerwiec 2013, opracowanego przez Pracownię Projektową DGN, ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz

- zaprojektowania wyznaczenia trasy rowerowej w pasach ul. Wejherowskiej i ul. Głównej w Bolszewie i Gościcinie w formie jezdni ogólnodostępnych, o dł. ok 1,3 km;

- zaprojektowania wyznaczenia trasy rowerowej w pasach ul. Drzewiarza, ul. Południowej 
i ul. Robakowskiej w Gościcinie w formie jezdni ogólnodostępnych, o dł. ok. 2,5 km.

3.    SIWZ oraz oferta Wykonawcy (rozumiana jako formularz oferty) stanowią integralną część umowy.

4.    Zakres projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 obejmuje:

- wykonanie wariantowej koncepcji budowy węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi 
– 3 egz.;

- sporządzenie dokumentacji geotechnicznej – 3 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. do uzgodnień i pozwoleń;

- sporządzenie mapy do celów projektowych – 1 egz.;

- sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu zatwierdzonej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami – 4 egz.;

- sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego – 5 egz.;

- sporządzenie branżowych projektów wykonawczych: drogowego z rozwiązaniem odwodnienia, oświetleniowego i monitoringu całego terenu węzła oraz usunięcia ewentualnych kolizji – 5 egz.;

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych –3 egz.;

- sporządzenie przedmiaru robót, – 3 egz.;

- sporządzenie kosztorysów budowlanych metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem wartości robocizny, materiałów i sprzętu;

- sporządzenie metody kalkulacji kosztów cyklu życia obiektu budowlanego według obowiązujących przepisów – 3 egz.;

- uzyskanie niezbędnych prawem decyzji, opinii i uzgodnień ( w tym branżowych) oraz warunków technicznych dla znajdującej się tam infrastruktury – 1egz.;

- materiały do złożenia skutecznego wniosku wraz z wypełnieniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - dla całego zakresu projektu z uwzględnieniem terenu wymagającego czasowego zajęcia do przebudowy kolidującej infrastruktury, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze w ilości wymaganej do złożenia wniosku;

- wykonanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zgodnie obowiązującymi przepisami (w przypadku konieczności) – 4 egz.;

- wypełnienie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Wykonanie operatu wodno-prawnego – 4 egz.;

- materiały do złożenia skutecznego wniosku o pozwolenie na budowę – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze w ilości wymaganej do złożenia wniosku;

- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Zakres projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 obejmuje:

- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu –  4 egz.;

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.;

- sporządzenie przedmiaru robót – 3 egz.;

- sporządzenie kosztorysów budowlanych metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem wartości robocizny, materiałów i sprzętu;

- sporządzenie metody kalkulacji kosztów cyklu życia obiektu budowlanego według obowiązujących przepisów – 3 egz.;

- uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

- Przedmiot umowy należy wykonać w sposób zgodny z:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., 
Nr 120, poz.1126);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

(Dz. U. poz. 463 z późn.zm.);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z póżn. zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71);

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 
z późn. zm.);

- Wykonawca do egzemplarzy dokumentacji, o jakich mowa w  ust. 3 i 4 dołączy:

1)   wersję elektroniczną, w wersji oryginalnej edytowalnej – 2 egz.,

- oraz oryginalny plik PDF w wersji tożsamej z wersją papierową – 2 egz.

- Wersję elektroniczną przedmiotu umowy, należy przedstawić na nośniku elektronicznym z zapisem na CD lub DVD. Wersja *.pdf do odczytu (w układzie tożsamym z wersją papierową) oznacza, że jest ona odzwierciedleniem wersji papierowej w jednym pliku,

- Wykonawca dołączy do dokumentacji, o której mowa w ust.7, wersję elektroniczną w formacie skanu opieczętowanej dokumentacji projektowej, dla której wydano prawomocną decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę, oraz nie wniesiono do niej uwag w ustawowym terminie, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, w ilości 2 egzemplarzy, przy czym wielkość 1 pliku nie może przekraczać 
10 MB, (zapis pliku powyżej 10 MB wymaga zgody Zamawiającego).

- Wykonawca opatrzy dokumentację, jak również jej części stanowiące przedmiot umowy, w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, właściwymi obowiązującymi przepisami prawa i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 2

Harmonogram rzeczowo-terminowy

- Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących etapach:

- Etap I – zakres określony w §1 ust. 4 pkt 1-5, 10-15 oraz ust.5 pkt 1-5;

- Etap II – zakres określony w §1 ust. 4 pkt 6-9, 17 oraz ust. 5 pkt 6.

- W ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram rzeczowo – terminowy z uwzględnieniem kluczowych terminów realizacji przedmiotu umowy, określonych w ust.1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ścisłej kontroli procesu projektowania zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, o którym mowa w ust. 2, w szczególności w zakresie postępu prac projektowych, dobranych materiałów i urządzeń oraz technologii.

- Wykonawca będzie raportował o postępie prac projektowych w formie pisemnej nie rzadziej niż raz w miesiącu. Raport będzie zawierał co najmniej opis przedsięwziętych w okresie sprawozdawczym czynności, ocenę zgodności z harmonogramem, szacunkową ocenę zaawansowania wyrażoną w procentach, informację o napotkanych problemach i propozycjach ich przezwyciężenia, sposobie wdrożenia uwag Zamawiającego zgłoszonych w okresie sprawozdawczym. Na każde żądanie Zamawiającego, lecz nie częściej niż raz na miesiąc, Wykonawca dokona prezentacji postępu i przejściowych wyników prac projektowych w siedzibie Zamawiającego. W szczególności przewiduje się prezentację koncepcji projektowej.

- Wykonana dokumentacja projektowa, przed jej złożeniem do akceptacji Zamawiającemu, zostanie przez Wykonawcę zaprezentowana przed komisją odbiorową w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag co do realizacji prac zgodnie z harmonogramem, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 10 dni i przedłożenia w powyższym terminie poprawionego harmonogramu rzeczowo – terminowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie, a przedłożony przez Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z umową, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania realizacji umowy w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę.

§ 3

Termin realizacji

  - Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 zostanie zakończony i przekazany Zamawiającemu 
w terminie do dnia 30.03.2017 r.

  - Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę przekazania Zamawiającemu

1) prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją, będącą załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadań:

- budowa węzła integracyjnego w Gościcinie;

- budowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie;

2) zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zadań:

- wyznaczenie trasy rowerowej w pasach ul. Wejherowskiej i ul. Głównej w Bolszewie i Gościcinie;

- wyznaczenie trasy rowerowej w pasach ul. Drzewiarza, ul. Południowej i ul. Robakowskiej 
w Gościcinie.

  - Termin ustalony w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

  - W przedstawionych w ust. 3 przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. Wniosek Wykonawcy o przesunięcie terminu powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. Okres przedłużenia terminu wykonania prac zostanie potwierdzony przez Strony w aneksie do niniejszej umowy. Jednocześnie ze zmianą terminu nastąpi zmiana harmonogramu rzeczowo terminowego. Wniosek taki nie jest wymagany w sytuacji, gdy zmiana terminu będzie występować z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy, niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty, znajdujące się w jego posiadaniu, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający, w razie potrzeby, udzieli Wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania Wykonawcy informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający przekaże oświadczenie o prawie do dysponowania działkami na cele budowlane, których właścicielem, bądź użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wejherowo.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Zrealizowanie przedmiotu umowy z należytą starannością, w zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi.

2) Wykonanie prac w sposób należyty, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w oparciu o wymagania określone w obowiązujących ustawach i przepisach, w tym art. 29-31 ustawy Pzp (określenie parametrów technicznych zastosowanych materiałów budowlanych i wyrobów) oraz obowiązującymi normami, a także z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji i rękojmi 
(na potrzeby ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych) dostosowania przedmiotu zamówienia w tym jego uzupełnienia celem doprowadzenie do jego  zgodności z zapisami aktualnej ustawy Pzp, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tych czynności w ramach niniejszej umowy.

3) Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie, bez podawania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w sposób zgodny z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zmianami) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku (skorzystania z dyspozycji art. 29 ust.3 ustawy Pzp) powoływania się, podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych, na konkretne nazwy własne gotowych produktów lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, Wykonawca ma obowiązek  sprecyzować zakres minimalnych parametrów równoważności przedmiotu  oraz opisać metodę oceny ich spełniania. Opisy takie nie mogą być kryteriami wieloznacznymi i nieprecyzyjnymi. W tym celu należy wskazać istotne konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informacje o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych uprzednio istotnych parametrów technicznych i jakościowych. Na bazie opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawcy robót obiektu budowlanego na etapie składania oferty przetargowej nie powinni mieć wątpliwości, jakie parametry i warunki ma mieć oferowany przez nich produkt aby spełniał wymogi SIWZ jako równoważny. W przypadku niemożliwości sprecyzowania zakresu minimalnych parametrów równoważności, gdy jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń i wskazania, że są to przykładowi producenci.

4) Uwzględnienie w przyjętych rozwiązaniach projektowych:

- dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;

- określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat;

- certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności;

- określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości;

- określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania;

- określonego opakowania i oznakowania;

- instrukcji użytkowania;

- procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektu budowlanego;

- określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania;

- warunków testowania, kontroli i odbioru obiektu budowlanego;

- metod i technik budowy;

- wszelkich pozostałych warunków technicznych.

5) Sprawdzenie opracowanej dokumentacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, (m.in. techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami) przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania oraz zapewnienie weryfikacji międzybranżowej i potwierdzenie tego faktu stosownym oświadczeniem.

6) Wykonanie dokumentacji, która będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia realizacji przedmiotu objętego projektem. Zawierać będzie wymagane decyzje, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis wszystkich części dokumentacji.

7) Konsultacja z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na koszty zadania oraz jego późniejszej eksploatacji, które będzie realizowane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

8) Zaopatrzenie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy zgłoszonej do odbioru 
w następujące załączniki:

a) wykaz opracowań,

b) pisemne oświadczenie projektantów i sprawdzających, że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja projektowa przekazana zostaje Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

9) W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

10) Nie wykorzystywanie otrzymanych materiałów w celu innym niż określony w umowie oraz nie udostępnianie ich osobom trzecim.

11) Ponoszenie odpowiedzialności za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

12) Ponoszenie odpowiedzialności za:

a) przestrzeganie terminów ustawowych i umownych,

b) uzyskanie i kompletność wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji.

13) Współdziałanie na każdym etapie z Zamawiającym i uwzględnianie jego uwag i spostrzeżeń.

14) Udział w naradach koordynacyjnych w celu omówienia postępów realizacji przedmiotu umowy oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie jej realizacji, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb.

Każdorazowo Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faxem o terminie narady koordynacyjnej.

15) W naradach koordynacyjnych będą brały udział osoby reprezentujące Zamawiającego wymienione w § 10 ust. 1 oraz wskazane przez Wykonawcę w ofercie wszystkie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

16) Udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zamawiającego zapytania od Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia na realizację inwestycji wykonywanej na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot nin. umowy oraz udzielanie wyjaśnień w trakcie realizacji inwestycji, w terminie określonym przez Zamawiającego.

17) Wykonywanie uszczegółowień, korekt i zmian w zakresie wykonanych przez siebie opracowań.

18) Dokonanie trzykrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ciągu 14 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego.

Zamawiający zaleca/wymaga, aby kosztorys inwestorski wykonany był w oparciu o ceny jednostkowe na podstawie danych rynkowych (regionalnych), w tym danych z umów na roboty budowlane tego samego rodzaju zawartych wcześniej przez Zamawiającego.

19) Dokonywanie zmian w kosztorysach według wymagań instytucji dofinansowującej zadanie.

- W ramach opracowania dokumentacji projektowej, poza obowiązkami wymienionymi w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do:

- Ustalenia właścicieli działek, na których wykonywane będą roboty przewidziane projektem.

- Uzyskania zgody właścicieli nieruchomości na lokalizację rurociągów i obiektów budowlanych.

- Przygotowania wniosków i niezbędnych załączników dla uzyskania decyzji administracyjnych, w tym w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Uzyskania w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla obiektów, o ile okaże się to konieczne.

- Sporządzenia propozycji wywozu, zagospodarowania lub utylizacji odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, elementów betonowych itp. zgodnie z ustawą o odpadach.

- Sporządzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew i krzewów do usunięcia, wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej na wycinkę.

- Sporządzenia operatów i uzyskania koniecznych decyzji wodno-prawnych (przed pozyskaniem pozwolenia na budowę).

- Konsultowania z przedstawicielami Zamawiającego, na każdym etapie opracowania dokumentacji, kwestii istotnych, mających wpływ na koszty, jakość i niezawodność funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych, szczególnie jeżeli dotyczyłoby to uzasadnionego odstępstwa od wymagań opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.

§ 6

Podwykonawcy

- Wykonawca może zlecić część zamówienia podwykonawcom.

- Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.

- Umowa o podwykonawstwo oraz wszelkie jej zmiany muszą określać termin realizacji przedmiotu umowy, spójny z terminem określonym w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają zamówieniu określonemu umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Zlecenie wykonania części dostaw i usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jak za własne.

§ 7

Odbiory

1. Opracowanie stanowiące przedmiot umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z uwzględnieniem terminów określonych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-terminowym, o którym mowa w § 2.

2. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy odbędą się odbiory częściowe zgodnie z harmonogramem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji, o których mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy oraz odbiór końcowy.

4. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej są protokoły zdawczo-odbiorcze, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu, potwierdzający jedynie datę i stan ilościowy przekazanego opracowania.

5. W ciągu 14 dni od daty dostarczenia dokumentacji projektowej Zamawiający sporządzi protokół odbioru przekazanego opracowania. W protokole tym Zamawiający określi kompletność przekazanej dokumentacji oraz przekaże Wykonawcy opinię zawierającą ewentualne uwagi z uwzględnieniem jednorazowego terminu na usunięcie stwierdzonych wad lub braków. W przypadku stwierdzenia istotnych braków lub wad w dokumentacji Zamawiający może wstrzymać czynność odbioru do czasu usunięcia wad lub braków.

6. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego nie oznacza przyjęcia dokumentacji lub jej części bez zastrzeżeń. Zastrzeżenia, błędy, usterki i braki oraz wady w projekcie mogą być zgłaszane w każdym czasie i będą przez Wykonawcę uzupełnione lub poprawione w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne ich usunięcia, bez dodatkowego wynagrodzenia, przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie rękojmi.

7. W razie stwierdzenia braków, uwag i błędów w przekazanej dokumentacji, za które odpowiada Wykonawca, a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji koszt naniesienia poprawek lub wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokrywa Wykonawca.

8. W przypadku sytuacji określonej w ust. 7, Zamawiający jest uprawniony do:

1) żądania poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji - w razie stwierdzenia wad lub usterek, których usunięcie jest możliwe,

2) żądania kwoty odszkodowania odpowiadającej utraconej wartości użytkowej przedmiotu objętego dokumentacją w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemożliwe,

3) odstąpienia od umowy, jeżeli braki, uwagi lub błędy wskazane w dokumentacji nie zostały usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego. W takiej sytuacji strony uznają, że Wykonawca wyraził zgodę na opracowanie tej części dokumentacji przez innego Projektanta, w związku z tym Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia „wykonania zastępczego” na koszt Wykonawcy.

9. Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jeżeli przyczyny wad lub usterek leżały po jego stronie.

10. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę oraz zatwierdzeniu projektu  organizacji ruchu sporządzony zostanie protokół końcowy wykonania przedmiotu umowy.

11. Protokoły, o których mowa w ust. 5 z zastrzeżeniem ust. 6 oraz ust. 10, stanowią podstawę do wystawienia faktur za przedmiot umowy.

§ 8

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Łączne wynagrodzenie, za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, wyraża się kwotą brutto:……………………………………. zł (słownie złotych: ................................................................).

- Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 składają się kwoty za wykonanie dokumentacji projektowej dla poszczególnych zadań, o których mowa w §1 ust. 1, zgodnie z zestawieniem cen stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za zamówienie podstawowe przedmiotu umowy odbędzie się etapowo:

1) po wykonaniu etapu I, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – czterema fakturami częściowymi wystawionymi oddzielnie dla każdego z zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, wystawionymi na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez strony, zgodnie z § 7 umowy, w wysokości nie większej niż 40 % wynagrodzenia umownego w ramach danego zadania określonego w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

2) po wykonaniu etapu II, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i po odbiorze końcowym przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez strony, - czterema fakturami wystawionymi oddzielnie dla każdego z zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, wystawionymi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez strony, zgodnie z § 7 umowy, w wysokości nie mniejszej niż 60 % wynagrodzenia umownego w ramach danego zadania określonego w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

5. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami wystawionymi na płatnika: Gmina Wejherowo, 
      84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, NIP: 588-237-58-50.

6. Płatność dokonywana będzie w terminie …… dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Płatność kwoty należnej będzie dokonywana przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr …………………………………………….

- Faktura winna wskazywać dane dotyczące numeru umowy, określenie jakiego zadania i etapu dotyczy oraz nazwę przedmiotu umowy, okres realizacji umowy, którego dotyczy. W razie braku tych danych faktury nie będą stanowiły podstawy do zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

- Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, Zamawiający uzna, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu). Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o podwykonawstwo, wraz z dokumentem bankowym potwierdzającym uznanie rachunku podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, należnymi kwotami wynikającymi z wystawionych przez nich faktur oraz/lub obustronnie podpisanym protokołem odbioru.

- W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie, pokwitowanie zgodnie z art. 462 §1 k.c.

- W przypadku braku dowodów, o jakich mowa w ust. 11, Zamawiający wstrzyma płatności części faktury,  przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem Zamawiającemu odsetek od nieterminowych płatności.

- Zatrzymana kwota, o jakiej mowa w ust. 13, stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego, do czasu przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu prac, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo i zapłacie należnego im wynagrodzenia.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 13 niniejszego paragrafu.

- Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności, w stosunku do podwykonawców 
i dalszych podwykonawców, obciążają Wykonawcę.

- W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, zapłata za fakturę zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 13 umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 9

Reprezentacja

- W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują:

- ………….……………………………………………………………………………………….

- ………..…………………………………………………………………………………………

2.  W trakcie realizacji umowy w imieniu Wykonawcy występują:

  - ………….……………………………………………………………………………………….

  - ………..…………………………………………………………………………………………

§ 10

Prawa autorskie

- Dokumentacja projektowa jak również jej części stanowiące przedmiot umowy podlegają ochronie, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca zezwala na rozporządzanie i korzystanie z zależnych praw autorskich do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, w postaci wykonywania zmian, przeróbek, modyfikacji wraz z możliwością ich  zlecenia osobom trzecim, dotyczy to również pełnienia nadzoru autorskiego.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją, przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wykorzystania przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji:

1)  w zakresie używania w formie zapisu na papierze i lub zapisu magnetycznego,

2)  w zakresie wykorzystania i udostępniania w całości lub w części,

3)  w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia całości lub jego części,

4)  w zakresie rozpowszechniania w całości lub w części.

- Przeniesienie praw autorskich, o jakich mowa w ust. 2 i 3 następuje z chwilą przekazania przedmiotu umowy lub jego fragmentu Zamawiającemu.

- Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać listę twórców dokumentacji wraz z ich oświadczeniami o przeniesieniu ich praw autorskich i praw zależnych na Wykonawcę oraz dalszego przeniesienia tych praw przez Wykonawcę na Zamawiającego.

- Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością autora dokumentacji projektowej.

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość powielania rysunków, opisów, specyfikacji i innych dokumentów do celów informacji i promocji idei budowy inwestycji tego typu.

- Wniesienie lub rozesłanie dokumentacji projektowej do właściwych instytucji celem realizacji ustawowych zadań wykonywanych przez Zamawiającego nie będzie traktowane, jako publikacja naruszająca zastrzeżone prawa Wykonawcy i autorów projektu.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich, w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, praw zależnych oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji projektowej.

§ 11

Gwarancja, rękojmia

- Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty przekazania przedmiotowej dokumentacji. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonaną dokumentację projektową. Z tytułu udzielonej rękojmi Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy określonego w § 1, zmniejszające jego wartość lub użyteczność, ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z jego przeznaczenia, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady dokumentacji projektowej ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień z tytułu rękojmi.

- Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.

- W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy, tj. kwotę : .............................. zł słownie złotych: ............................................................................................................... w formie…………………..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób:

  - 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - do 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o jakich mowa w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy lub wystąpienia wad przy odbiorze wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca na co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu lub przed odbiorem, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy lub ustalenia daty odbioru końcowego, pod rygorem naliczenia kary umownej.

§ 13

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za zamówienie podstawowe, 
za każdy dzień opóźnienia;

  - w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowym, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za zamówienie podstawowe, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad;

  - w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za zamówienie podstawowe, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad, z prawem naliczenia kar umownych opisanych w pkt 1;

  - w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za zamówienie podstawowe, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po wyznaczonym przez Zamawiającym na usunięcie wad;

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie się Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za całość umowy;

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy,

  - w przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej obejmującej przedmiot umowy znaków towarowych, patentów, marek lub nazw producenta wskazujących na pochodzenie produktu, metod, urządzeń, materiałów itp. (chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i projektant nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ’’lub równoważny’’ wraz z dokładnym opisaniem parametrów równoważności), Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto odpowiednio za zamówienie podstawowe, za każde niedozwolone określenie przedmiotu zamówienia,

  - w przypadku dwukrotnego nieprzybycia projektantów poszczególnych branż na narady koordynacyjne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 14 i 15 umowy, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za zamówienie podstawowe, za każdą nieobecność.

  - w przypadku zawarcia umowy przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy – za każdą umowę przelewu wierzytelności,

  - W przypadku nieprzedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w sytuacjach opisanych w § 12 ust.4 umowy, w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto za całość umowy.

- Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia prac i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.

- Dochodzenie kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – z początkiem tego dnia,

2) za każdy następny dzień opóźnienia - odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia.

- Kary umowne będą potrącane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo płatne przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności, według wyboru Zamawiającego. O wysokości kar oraz sposobie potrącenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej.

- Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na potrącenie kar umownych wskazanych w ust. 1 tego paragrafu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

- Zapisy tego paragrafu obowiązują strony także po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu umowy.

§ 14

Odstąpienie od umowy

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 8 ust. 13. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- W wymienionym w ust. 1 przypadku - Wykonawcy przysługuje prawo do zakończenia robót w terminie 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego na piśmie.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić w następujących przypadkach:

- gdy Wykonawca zaprzestanie realizacji prac, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni,

- gdy Wykonawca nie reaguje na polecenie Zamawiającego dotyczące poprawek czy też zmian sposobu wykonania, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- gdy Wykonawca nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy, lub jeżeli stopień zaawansowania prac, w ocenie Zamawiającego, będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony,

- dotyczących Wykonawcy:

- likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji;

- wszczęcia postępowania egzekucyjnego z majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- Niezależnie od wystąpienia przypadków, o jakich mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 16

Zmiany umowy

      - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

- Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających warunki określone w SIWZ.

- Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. 9 SIWZ.

- Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy.

- Wystąpienia konieczności zmiany osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne, spełniające warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie był w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, wymaganej od niego jako profesjonalisty, a także w przyczyn określonych w § 3 ust. 3 umowy.

- W zakresie przedmiotu umowy oraz sposobu jego wykonania wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy.

- Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

- zmiany danych teleadresowych,

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

- Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy.

2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 1 do 9 ust. 1, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

3. Zmiany, o jakich mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności aneksu podpisanego przez strony.

§17

Doręczanie powiadomień

1. Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z umową będą doręczane pisemnie na następujące adresy stron:

- Dla Zamawiającego:

Urząd Gminy Wejherowo

Os. Przyjaźni 6

84-200 Wejherowo

Tel.: (58) 677-97-01; fax.: (58) 677-97-00

- Dla Wykonawcy:

…………………………

…………………………

…………………………

2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres lub numery wskazane powyżej.

3. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów oraz numerów, a nie wykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy, numery faksu podane w ust. 1 są uważane za skutecznie doręczone, z datą pierwszego awiza lub wysłania faksu.

§ 18

Inne postanowienia umowy

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do wyczerpania postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

- Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni licząc od daty jego zgłoszenia.

- W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę sądową.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych i wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

- Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY					 WYKONAWCA